Квартальный отчет о финансировании и итогах реализации 

муниципальной программы  
«Развитие транспортной инфраструктуры Ветлужского муниципального округа Нижегородской области»                                                                       

    (название муниципальной программы)
За 4 квартал 2025 год 

( год)
Таблица 1
Отчет об использовании бюджетных ассигнований

бюджета Ветлужского муниципального округа на реализацию 

муниципальной программы 
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы 
	Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор
	Расходы (тыс. руб.), годы

	
	
	
	сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2025г.
	сводная бюджетная роспись на 31.12.2025г.
	кассовое исполне-ние

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа 
	«Развитие транспортной инфраструктуры Ветлужского муниципального округа Нижегородской области»
	всего
	33863,4
	40163,8
	27470,4

	
	
	муниципальный заказчик-координатор – Администрация Ветлужского муниципального округа
	0
	0
	0

	
	
	соисполнитель – Управление территории г. Ветлуги
	
	21723,2
	18528,1

	
	
	соисполнитель – территориальные органы
	
	18440,6
	8942,3

	Основное мероприятие1
	Мероприятия в области дорожного хозяйства
	всего
	
	37797,0
	25105,3

	
	
	муниципальный заказчик-координатор – Администрация Ветлужского муниципального округа
	0
	0
	0

	
	
	соисполнитель – Управление территории г. Ветлуги
	
	19356,4
	16163,0

	
	
	соисполнитель – территориальные органы
	
	18440,6
	8942,3

	Основное мероприятие2
	Реализация проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!"
	всего
	0
	2366,8
	2365,1

	
	
	муниципальный заказчик-координатор – Администрация Ветлужского муниципального округа
	0
	0
	0

	
	
	соисполнитель – Управление территории г. Ветлуги
	0
	2366,8
	2365,1

	
	
	соисполнитель – территориальные органы
	0
	0
	0


· Для годового отчета – 31 декабря отчетного года.

** Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию основных мероприятий подпрограмм.

Таблица 2
  Информация 

о расходах областного и местного бюджетов, федерального бюджета, 

а также средств юридических лиц на реализацию 

муниципальной программы 

	Статус
	Наименование 
	Источники ресурсного обеспечения
	План*
	Фактиче-ские расходы

на 31.12.25г.

	1
	2
	3
	4
	5

	Наименование муниципальной программы
	«Развитие транспортной инфраструктуры Ветлужского муниципального округа Нижегородской области»
	Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) 
	55909,3
	43215,9

	
	
	(1) расходы областного бюджета Нижегородской области
	15745,5
	15745,5

	
	
	(2) расходы местного   бюджета 
	40163,8
	27470,4

	
	
	В т.ч. спонсорская помощь 
	
	

	
	
	(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
	0
	0

	
	
	(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
	0
	0

	
	
	(5) федеральный бюджет 
	0
	0

	
	
	(6) юридические лица
	0
	0

	
	
	(7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
	0
	0

	Основное мероприятие 1 
	Мероприятия в области дорожного хозяйства
	Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) 
	49163,6
	36472,0

	
	
	(1) расходы областного бюджета Нижегородской области
	11366,6
	11366,6

	
	
	(2) расходы местного бюджета 
	37797,0
	25105,4

	
	
	В т.ч. спонсорская помощь
	
	

	
	
	(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
	0
	0

	
	
	(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
	0
	0

	
	
	(5) федеральный бюджет 
	0
	0

	
	
	(6) юридические лица
	0
	0

	
	
	(7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
	0
	0

	Основное мероприятие 2
	Реализация проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!"
	Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) 
	6745,7
	6743,9

	
	
	(1) расходы областного бюджета Нижегородской области
	4378,9
	4378,8

	
	
	(2) расходы местного бюджета 
	2366,8
	2365,1

	
	
	В т.ч. спонсорская помощь
	
	

	
	
	(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
	0
	0

	
	
	(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
	0
	0

	
	
	(5) федеральный бюджет 
	0
	0

	
	
	(6) юридические лица
	0
	0

	
	
	(7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
	0
	0


* В соответствии с муниципальной программой.

** Кассовые расходы  областного бюджета, местного бюджета, федерального бюджета и фактические расходы юридических лиц.

15.01.26
Исп. Смирнова О.Е.
