Квартальный отчет о финансировании и итогах реализации

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ветлужском муниципальном округе Нижегородской области на 2023-2025 годы»

Таблица 1

Отчет об использовании бюджетных ассигнований

бюджета Ветлужского муниципального округа на реализацию

муниципальной программы за 4 квартал 2025 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2025 г. | сводная бюджетная роспись на отчетную дату 31.12.2025г | кассовое исполне-ние |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ветлужском муниципальном округе Нижегородской области на 2023-2025 годы | Всего | 193,70 | 193,70 | 169,406 |
|  |  | Администрация округа | 11,70 | 11,70 | 0 |
|  |  | Учреждения образования | 137,70 | 137,70 | 137,70 |
|  |  | Учреждения культуры | 30,3 | 30,30 | 30,30 |
|  |  | Территориальный отдел МСК | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
|  |  | Управление территории г. Ветлуги | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| Основное мероприятие | Повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в Ветлужском муниципальном районе, сокращение затрат на обеспечение всеми видами энергетических ресурсов (вода, электрическая и тепловая энергия), создание условий для перевода бюджетной сферы на энергосбережение. | Администрация округа | 11,70 | 11,70 | 0 |
|  |  | Учреждения образования | 137,70 | 137,70 | 137,70 |
|  |  | Учреждения культуры | 30,3 | 30,3 | 30,30 |
|  |  | Территориальный отдел МСК | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
|  |  | Управление территории г. Ветлуги | 11,00 | 11,00 | 11,00 |

* Для годового отчета – 31 декабря отчетного года.

** Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию основных мероприятий подпрограмм.

Ответственный исполнитель _______________ ____Суворова О.Н.

(подпись)                                (ФИО)

Таблица 2

Информация

о расходах областного и местного бюджетов, федерального бюджета,

а также средств юридических лиц на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План* | Фактиче-ские расходы** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наименование муниципальной программы | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ветлужском муниципальном округе Нижегородской области на 2023-2025 годы | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) | 193,70 | 169,406 |
|  |  | (1) расходы областного бюджета Нижегородской области |  |  |
|  |  | (2) расходы местного бюджета | 193,70 | 169,406 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  |  | (5) федеральный бюджет |  |  |
|  |  | (6) юридические лица |  |  |
|  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |
| Основное мероприятие | Повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в Ветлужском муниципальном районе, сокращение затрат на обеспечение всеми видами энергетических ресурсов (вода, электрическая и тепловая энергия), создание условий для перевода бюджетной сферы на энергосбережение. | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) | 193,70 | 169,406 |
|  |  | - расходы областного бюджета Нижегородской области |  |  |
|  |  | (2) расходы местного бюджета | 193,70 | 169,406 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  |  | (5) федеральный бюджет |  |  |
|  |  | (6) юридические лица |  |  |
|  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |

* В соответствии с муниципальной программой.

** Кассовые расходы  областного бюджета, местного бюджета, федерального бюджета и фактические расходы юридических лиц.

Ответственный исполнитель _______________ ____Суворова О.Н.

(подпись)                                (ФИО)