Администрация		Ветлужского	 муниципального округа Нижегородской	области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28 июля 2026г.	г. Ветлуга	№ 568

Об утверждении регламента передачи проектной и рабочей документации при выполнении проектных и изыскательских работ по строительству и реконструкции объектов капитального строительства за счет средств областного бюджета на территории Ветлужского муниципального округа Нижегородской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2021 № 331 «Об установлении случая, при котором застройщиком, техническим заказчиком, лицом, обеспечивающим или осуществляющим подготовку обоснования инвестиций, и (или) лицом, ответственным за эксплуатацию объекта капитального строительства, обеспечиваются формирование и ведение информационной модели объекта капитального строительства», постановлением Правительства Нижегородской области от 06.05.2025 № 316 «Об особенностях ведения и использования проектной и рабочей документации при выполнении проектных и изыскательских работ по строительству и реконструкции объектов капитального строительства за счет средств областного бюджета» администрация Ветлужского муниципального округа  п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить прилагаемый Регламент передачи проектной и рабочей документации при выполнении проектных и изыскательских работ по строительству и реконструкции объектов капитального строительства за счет

средств областного бюджета (далее - Регламент).

- Отделу	капитального строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ветлужского муниципального округа Нижегородской области разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ветлужского муниципального округа Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Градостроительная деятельность» (ссылка на размещение https://vetluga.nobl.ru/activity/56707/ ).

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ветлужского муниципального округа Нижегородской области Фролова А.Г.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава местного самоуправления	С.Ю.Филиппов

Утвержден постановлением администрации Ветлужского муниципального округа

Нижегородской области От 28 июля 2026г. № 568

Регламент передачи проектной и рабочей документации при выполнении проектных и изыскательских работ по строительству и реконструкции объектов капитального строительства за счет средств областного бюджета на территории Ветлужского муниципального округа Нижегородской области

- Общие положения

  - Настоящий регламент устанавливает единые нормы по передаче проектной и рабочей документации при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в подведомственном учреждении Администрации Ветлужского муниципального округа Нижегородской области, осуществляющем функции Застройщика/Технического заказчика в отдел капитального строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ветлужского муниципального округа Нижегородской области (далее – Учреждение).

  - Настоящий регламент разработан с целью повышения качества проектной и рабочей документации, упорядочивания и установления единых требований к порядку передачи и формату указанных документов.

  - В регламент могут быть внесены изменения и дополнения по соглашению сторон, указанных в пункте 1.1.

- Общие положения

2.1 «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

  - «Гражданский	кодекс	Российской	Федерации	(часть	вторая)»	от 26.01.1996 № 14-ФЗ.

  - Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации».

  - Федеральный	закон	от	27.07.2006	№	149-ФЗ	«Об	информации, информационных технологиях и о защите информации».

  - Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

  - Постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2021 №

331 «Об установлении случая, при котором застройщиком, техническим заказчиком, лицом, обеспечивающим или осуществляющим подготовку обоснования инвестиций, и (или) лицом, ответственным за эксплуатацию объекта капитального строительства, обеспечиваются формирование и ведение 2 информационной модели объекта капитального строительства».

  - Постановление Правительства Нижегородской области от 06.05.2025 №

316 «Об особенностях ведения и использования проектной и рабочей документации при выполнении проектных и изыскательских работ по строительству и реконструкции объектов капитального строительства за счет средств областного бюджета».

  - Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (далее – ПП РФ № 87).

  - Постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 №

145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» (далее - ПП РФ

№ 145).

  - Постановление Правительства Российской Федерации от 17.05.2024 № 614 «Об утверждении Правил формирования и ведения информационной модели объекта капитального строительства, состава сведений, документов и материалов, включаемых в информационную модель объекта капитального строительства и представляемых в форме электронных документов, и требований к форматам указанных электронных документов» (далее – ПП РФ № 614).

  - Приказ Минстроя России от 12.05.2017 № 783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства».

  - СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства».

  - СП 333.1325800.2020 «Свод правил. Информационное моделирование в строительстве. Правила формирования информационной модели объектов на различных стадиях жизненного цикла».

  - ГОСТ Р 21.101-2026 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».

  - ГОСТ Р 2.001-2023 «Национальный стандарт Российской Федерации. Единая система конструкторской документации. Общие положения».

  - ГОСТ 21.002-2014 «Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Нормоконтроль проектной и рабочей документации».

  - ГОСТ Р 2.051-2023 «Национальный стандарт Российской Федерации. Единая система конструкторской документации. Электронная конструкторская 3 документация. Основные положения».

  - ГОСТ 2.053-2023 «Национальный стандарт Российской Федерации. Единая система конструкторской документации. Электронная структура изделия. Основные положения».

  - ГОСТ 2.111-2013 «Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Нормоконтроль».

  - ГОСТ 2.501-2013 «Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Правила учета и хранения».

  - ГОСТ 2.503-2023 «Национальный стандарт Российской Федерации. Единая система конструкторской документации. Правила внесения изменений».

- Термины, определения и сокращения

  - Проектная документация - документация, содержащая материалы в текстовой и графической формах и (или) в форме информационной модели и определяющая	архитектурные,	функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей.

  - Рабочая документация - документация, содержащая материалы в текстовой и графической формах и (или) в форме информационной модели, в соответствии с которой осуществляются строительство, реконструкция объектов

капитального строительства, их частей. Рабочая документация разрабатывается на основании проектной документации.

  - Объект капитального строительства (далее - ОКС) - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие).

  - Застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного правообладателя строительство, реконструкцию, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции.

  - Технический заказчик - юридическое лицо, уполномоченное застройщиком и от имени застройщика заключает договоры о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о строительстве, реконструкции, подготавливает задания на выполнение указанных видов работ, предоставляет лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ, утверждает проектную документацию, подписывает документы, необходимые для получения разрешения на строительства и разрешения на ввод ОКС в эксплуатацию, осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности.

  - Генеральный проектировщик - это юридическое лицо, отвечающее за выполнение всего комплекса изыскательских и проектных работ по проектируемому объекту на основании договора подряда и (или) государственного или муниципального контракта, за исключением случаев, когда комплекс изыскательских работ представляется заказчиком в виде исходных данных для проектирования, а также осуществляющее подготовку проектной и

рабочей документации с привлечением субподрядчиков.	7

  - Генеральный подрядчик — индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, заключившее договор строительного подряда с Застройщиком или Техническим заказчиком, и привлекающее к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков).

  - Представитель Застройщика – лицо, назначенное приказом уполномоченного лица Застройщика для предоставления интересов Застройщика во взаимоотношениях с Техническим заказчиком или Генеральным проектировщиком, или Генеральным подрядчиком в соответствии с условиями договора, и обладающее правом подписания заявлений, требовать от Технического заказчика или Генерального проектировщика, или Генерального подрядчика совершения действий, предусмотренных договором и (или) законодательством Российской Федерации и действующими нормативно-техническими документами, принимать решения и выдавать согласования от имени Застройщика, контролировать выполнение работ и совершать иные действия в объеме полномочий, предоставляемых Застройщику договором.

  - Представитель Технического заказчика – лицо, назначенное Техническим заказчиком для предоставления интересов Технического заказчика во взаимоотношениях с Застройщиком и Генеральным проектировщиком, и (или) Генеральным подрядчиком в соответствии с условиями Договора, и наделенное правами: подавать заявления, требовать от Генерального проектировщика и (или) Генерального подрядчика совершения действий, принимать решения и выдавать согласования от имени Технического заказчика, контролировать выполнение работ и совершать иные действия в объеме полномочий, предоставляемых Техническому заказчику Застройщиком. Полномочия представителя Технического заказчика определяются в выданной Техническим заказчиком доверенности, заверенные копии которой представляются Застройщику и (или) Генеральному проектировщику, и (или) Генеральному подрядчику.

  - Представитель Генерального проектировщика – лицо, назначенное приказом уполномоченного лица Генерального проектировщика для принятия

решений и выдачи согласований от имени Генерального проектировщика8 в

объеме полномочий, предоставляемых Генеральному проектировщику договором. Полномочия представителя Генерального проектировщика определяются в выданной Генеральным проектировщиком доверенности и (или) в приказе, заверенные копии которых предоставляются Застройщику/Техническому заказчику.

  - Представитель Генерального подрядчика – лицо, назначенное приказом уполномоченного лица Генерального подрядчика для принятия решений и выдачи согласований от имени Генерального подрядчика в объеме полномочий, предоставляемых Генеральному подрядчику договором. Полномочия представителя Генерального подрядчика определяются в выданной Генеральным подрядчиком доверенности и (или) в приказе, заверенные копии которых предоставляются Застройщику/Техническому заказчику.

  - УКЭП — Усиленная квалифицированная электронная подпись, сформированная с использованием средств криптографической защиты информации в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

  - ИУЛ - Информационно-удостоверяющий лист по ГОСТ 2.051-2023.

  - Электронный документ — документ, созданный в электронной форме без предварительного формирования на бумажном носителе, подписанный УКЭП;

  - Электронный образ документа — электронная копия документа, изготовленного на бумажном носителе, переведенного в электронную форму с помощью средств сканирования, заверенная УКЭП;

  - Информационная система управления проектами государственного заказчика в сфере строительства (ИСУП) — облачная информационная система, предназначенная для сбора, хранения, поиска и обработки сведений, документов и материалов по объекту капитального строительства и используемая Учреждением для осуществления своей деятельности;

9

  - Внешняя информационная система (ВИС) - программное обеспечение, предназначенное для сбора, хранения, поиска и обработки сведений, документов и материалов по объекту капитального строительства и используемая Генеральным проектировщиком и Генеральным подрядчиком для осуществления своей деятельности, имеющая возможность интеграции с ИСУП и обеспечивающая электронный документооборот технической документации между подрядчиком и заказчиком

- Процесс передачи и согласования проектной документации между участниками строительства

  - Перечень и объем работ, подлежащих выполнению при разработке проектной документации, описанные в разделе «Предмет договора» заключенного между Генеральным проектировщиком (Генеральным подрядчиком) и Застройщиком (Техническим заказчиком) договора, предъявляются Генеральным проектировщиком (Генеральным подрядчиком) поэтапно или полным комплектом в форматах, предусмотренных п. 9.1 – 9.2 настоящего регламента, в соответствии с утвержденным графиком выдачи проектной документации.

  - Представитель Генерального проектировщика (Генерального подрядчика) направляет комплект проектной документации, подписанный главным инженером проекта УКЭП, уполномоченным представителем Генерального проектировщика (Генерального подрядчика), по накладной (приложение А), подписанной УКЭП, посредством ВИС в ИСУП, тем самым запустив процесс согласования проектной документации.

  - Проектная документация, не соответствующая нижеперечисленным требованиям, к рассмотрению не принимается:

    - Состав разделов проектной документации должен соответствовать требованиям ПП РФ № 87 и формату пункта 5 состава сведений, документов и материалов, включаемых в информационную модель объекта капитального строительства и представляемых в форме электронных документов, и требований

к форматам указанных документов, утвержденных ПП РФ № 614.	10

    - Тома разделов проектной документации передаются в полном объеме (обложка, титульный лист, содержание и т.д.) в соответствии с п.8.2 ГОСТ Р 21.101-2026.

    - Титульные листы томов проектной документации оформляются согласно требованиям п.8.1.4 ГОСТ 21.101-2026 и содержат УКЭП лиц ответственных за разработку, а также ИУЛ исполнителей согласно ГОСТ 2.051-2023.

    - В проектной документации требуется наличие всех необходимых согласований с соответствующими инстанциями.

    - Необходимо правильно выполнить основную надпись и дополнительные графы к ней в соответствии с п.5.2 ГОСТ Р 21.101-2026 и наличие всех установленных подписей и дат в основной надписи.

    - Локальные сметные расчеты, объектные сметы, сводный сметный расчет (в формате xml) с указанием наименования стройки; наименование работ и затрат, наименования объекта; номера локального сметного расчета; основания для составления сметного расчета; уровня цен, в котором составлен локальный сметный расчет.

  - В случае выявленных замечаний к полученному комплекту проектной документации, согласно требованиям пункта 4.3 настоящего регламента, представитель Застройщика/Технического заказчика посредством ИСУП направляет замечания на устранение Генеральному проектировщику (Генеральному подрядчику) в ВИС, без подписания накладной.

  - После устранения выявленных замечаний к комплекту проектной документации представитель Генерального проектировщика (Генерального подрядчика) повторно запускает процесс пункта 4.2 настоящего регламента.

  - При отсутствии замечаний к полученному комплекту проектной документации, представитель Застройщика/Технического заказчика подписывает прилагаемую накладную УКЭП, подписанная накладная возвращается в ВИС Генеральному проектировщику (Генеральному подрядчику).

11

  - Застройщик/Технический заказчик обеспечивает рассмотрение и согласование полученной проектной документации в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания накладной, если иное не предусмотрено Договором.

При рассмотрении проектной документации Застройщиком/Техническим заказчиком осуществляется ее проверка на соответствие следующим условиям:

    - Соответствие требованиям ПП РФ № 87, заданию на проектирование, градостроительному плану земельного участка (далее - ГПЗУ), архитектурно-градостроительному облику ОКС, техническим условиям или договорам технологического присоединения.

    - Соответствие ГОСТ Р 21.101-2026 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».

    - Соответствие требованиям сметных нормативов – сметным нормам и методикам, необходимым для определения сметной стоимости строительства, стоимости работ по инженерным изысканиям и по подготовке проектной документации, а также методикам применения сметных норм.

    - Соответствие сметной части технической части проектной документации.

    - Соответствие перечня утвержденных сметных нормативов, принятых для составления сметной документации на строительство объектов, сведениям федерального реестра сметных нормативов.

    - Сводный сметный расчет, смета договора должны содержать наименование объекта, наименования работ и затрат, номер локального сметного расчета; основания для составления сметного расчета (наименование, шифр раздела, части, тома проектной документации); показатели уровня цен, в котором составлен локальный сметный расчет; полный перечень затрат Заказчика.

  - В случае выявления несоответствия представленной проектной документации условиям пункта 4.7 настоящего регламента, представитель Застройщика/Технического  заказчика  направляет  перечень  замечаний  с

представителя Застройщика/Технического заказчика посредством ИСУП в ВИС Генеральному проектировщику (Генеральному подрядчику) на доработку.

  - После устранения выявленных замечаний к проектной документации представитель Генерального проектировщика (Генерального подрядчика) повторно запускает процесс, описанный в пункте 4.2 настоящего регламента, с учетом внесенных изменений в проектную документацию.

  - При отсутствии замечаний к полученной проектной документации, представитель Застройщика/Технического заказчика согласовывает проектную документацию и направляет уведомление в ВИС Генеральному проектировщику (Генеральному подрядчику).

  - Получение Застройщиком/Техническим заказчиком комплекта проектной документации по накладной и их последующее согласование, не означает приемку проектной документации для целей подтверждения выполненного объема работ и отсутствия замечаний (до момента получения Застройщиком/Техническим заказчиком положительного заключения экспертизы).

  - Застройщик/Технический заказчик формирует согласованный комплект проектной документации согласно ПП РФ № 87 и ПП РФ № 145, подписанный всеми лицами, участвовавшими в его разработке, осуществлении нормоконтроля и согласования, и главным инженером проекта с использованием УКЭП и направляет его на государственную экспертизу, если иное не предусмотрено условиями договора.

    - При получении замечаний к направленному комплекту проектной документации от экспертов экспертной организации, представитель Застройщика/Технического заказчика запускает процесс, описанный в пункте 4.8 настоящего регламента, до получения заключения экспертизы.

- Процесс утверждения проектной документации после прохождения государственной экспертизы и получения

положительного заключения

  - После прохождения государственной экспертизы и получения положительного заключения, представитель Застройщика/Технического заказчика в течении 5 (пяти) рабочих дней загружает в ИСУП положительное заключение экспертизы (в формате xml), итоговый комплект проектной документации за подписью УКЭП главного инженера проекта Генерального проектировщика (Генерального подрядчика) в формате PDF и подписанное распоряжение (приказ) об утверждении проектной документации. Представитель Застройщика/Технического заказчика направляет уведомление об утверждении проектной документации посредством ИСУП в ВИС Генеральному проектировщику (Генеральному подрядчику).

- Процесс передачи и согласования рабочей документации между участниками проектирования

  - Перечень и объем работ, подлежащих выполнению при разработке рабочей документации, описанные в разделе «Предмет договора» заключенного между Генеральным проектировщиком (Генеральным подрядчиком) и Застройщиком (Техническим заказчиком) договора, предъявляются Генеральным проектировщиком (Генеральным подрядчиком) поэтапно или полным комплектом в предусмотренных форматах согласно пунктам 9.1 и 9.2. настоящего регламента, в соответствии с утвержденным графиком выдачи рабочей документации.

  - Представитель Генерального проектировщика (Генерального подрядчика) направляет комплект рабочей документации, подписанный УКЭП главным инженером проекта, уполномоченным представителем Генерального проектировщика (Генерального подрядчика), по накладной (приложение А), подписанной УКЭП, посредством ВИС в ИСУП, тем самым запустив процесс согласования рабочей документации.

  - Рабочая  документация,  не  соответствующая  нижеперечисленным

    - Рабочая документация выполнена и оформлена в соответствии ГОСТ Р 21.101-2026 и ГОСТ 21.002-2014.

    - Правильно выполненная основная надпись и дополнительные графы к ней в соответствии с пунктом 5.2 ГОСТ Р 21.101-2026 и наличие всех установленных подписей УКЭП и дат в основной надписи.

    - В рабочей документации требуется наличие всех необходимых согласований, утверждений и УКЭП на титульных листах, а также ИУЛ исполнителей согласно ГОСТ 2.051-2023.

    - Проверка на наличие согласований ресурсоснабжающих организаций.

  - В случае выявления замечаний к полученному комплекту рабочей документации по требованиям пункта 6.3 настоящего регламента, представитель Застройщика/Технического заказчика посредством ИСУП направляет замечания на устранение в ВИС Генеральному проектировщику (Генеральному подрядчику), без подписания накладной.

  - После устранения выявленных замечаний к комплекту рабочей документации представитель Генерального проектировщика (Генерального подрядчика) повторно запускает процесс, описанный в пункте 6.2 настоящего регламента.

  - При отсутствии замечаний к полученному комплекту рабочей документации, представитель Застройщика/Технического заказчика подписывает прилагаемую накладную УКЭП, подписанная накладная посредством ИСУП возвращается в ВИС Генеральному проектировщику (Генеральному подрядчику).

  - Застройщик/Технический заказчик обеспечивает рассмотрение и согласование полученной рабочей документации в течение 10 (десяти) рабочих дней с дня подписания накладной, если иное не предусмотрено Договором. При рассмотрении Застройщиком/Техническим заказчиком осуществляется проверка рабочей документации на соответствие следующим условиям:

    - Проверка на соответствие утвержденной проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы, изменениям,  внесенным  в  проектную  документацию  на  основан1и5и

подтверждения соответствия изменений, внесенных в проектную документацию, получившую положительное заключение экспертизы проектной документации, требованиям части 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

    - Проверка объемов работ, указанных в ведомости объемов работ (далее

- ВОР).

    - Наличие ссылок на действующие нормативные документы, в том числе на документы по стандартизации в части применяемых материалов, изделий, конструкций, оборудования, технологий.

    - Наличие требований к фактической точности контролируемых параметров.

    - Наличие указаний о методах контроля и измерений, в том числе в виде ссылок на соответствующие документы по стандартизации на применяемые материалы, изделия, конструкции, оборудование, технологии, содержание указания о методах контроля.

  - В случае выявления несоответствия представленной рабочей документации условиям пункта 6.7 настоящего регламента, представитель Застройщика/Технического заказчика посредством ИСУП направляет перечень замечаний с указанием сроков устранения за подписью УКЭП уполномоченного представителя Застройщика/Технического заказчика в ВИС Генеральному проектировщику (Генеральному подрядчику) на доработку.

  - После устранения выявленных замечаний к рабочей документации, представитель Генерального проектировщика (Генерального подрядчика) повторно запускает процесс, описанный в пункте 6.2 настоящего регламента.

  - При отсутствии замечаний к полученной рабочей документации, уполномоченный представитель Застройщика/Технического заказчика согласовывает и выпускает рабочую документацию в производство работ и посредством ИСУП в ВИС Генеральному проектировщику (Генеральному подрядчику) направляется уведомление о согласовании рабочей документации.

16

- Процесс передачи и утверждения проектной документации между участниками строительства

  - В рамках раздела 5.10 СП 48.13330.2019 представитель Застройщика/Технического заказчика по накладной (приложение А), предварительно подписанной УКЭП, посредством ИСУП в ВИС направляет комплект утвержденной проектной документации, которая имеет положительное заключение Генеральному подрядчику.

  - Представитель Генерального подрядчика производит приемку утвержденной проектной документации, подписывая прилагаемую накладную УКЭП, подписанная накладная возвращается посредством ВИС в ИСУП Застройщику/Техническому заказчику.

- Процесс передачи рабочей документации, выданной в производство работ между участниками строительства

  - Перечень и объем рабочей документации, выданной в производство работ, предъявляется Застройщиком/Техническим заказчиком, предварительно подписанной УКЭП уполномоченного представителя Застройщика/Технического заказчика, поэтапно в форматах, предусмотренных пунктами 9.1 и 9.2 настоящего регламента, в соответствии с утвержденным графиком выдачи рабочей документации, выданной в производство работ.

  - Представитель Застройщика/Технического заказчика направляет комплект рабочей документации, выданной в производство работ по накладной (приложение А), предварительно подписанной УКЭП, в ВИС Генеральному подрядчику.

  - Рабочая документация, выданная в производство работ, не соответствующая требованиям, описанным в пункте 6.3 настоящего регламента, к рассмотрению не принимается.

  - В случае выявления замечаний к полученному комплекту рабочей документации, выданной в производство работ, согласно требованиям пункта 8.3 настоящего регламента, представитель Генерального подрядчика посредством ВИС направляет замечания на устранение в ИСУП Застройщику/Техническо1м7у

заказчику, без подписания накладной. После устранения выявленных замечаний к комплекту рабочей документации, выданной в производство работ, представитель Застройщика/Технического заказчика повторно запускает процесс, описанный в пункте 8.2 настоящего регламента.

  - При отсутствии замечаний к полученному комплекту рабочей документации, выданной в производство работ, представитель Генерального подрядчика подписывает прилагаемую накладную УКЭП, подписанная накладная возвращается ИСУП Застройщику/ Техническому заказчику.

  - Генеральный подрядчик обеспечивает рассмотрение и согласование полученной рабочей документации, выданной в производство работ в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания накладной, если иное не предусмотрено Договором. При рассмотрении Генеральным подрядчиком осуществляется проверка рабочей документации, выданной в производство работ, на соответствие следующим условиям:

    - Проверка на соответствие утвержденной проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы, изменениям, внесенным в проектную документацию на основании подтверждения соответствия изменений, внесенных в проектную документацию, получившую положительное заключение экспертизы проектной документации, требованиям части 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

    - Проверка объемов работ, указанных в ведомости объемов работ(ВОР).

    - Наличие указаний о методах контроля и измерений, в том числе в виде ссылок на соответствующие документы по стандартизации на применяемые материалы, изделия, конструкции, оборудование, технологии, содержание указания о методах контроля.

    - Достаточность информации для выполнения строительно-монтажных работ.

  - В  случае  выявления  несоответствия  представленной  рабочей

регламента, представитель Генерального подрядчика посредством ВИС направляет перечень замечаний, подписанный УКЭП, в ИСУП Застройщику/Техническому заказчику.

  - Застройщик/Технический заказчик принимает на рассмотрение замечания к рабочей документации, выданной в производство работ, от Генерального подрядчика.

    - При согласовании замечаний к рабочей документации, выданной в производство работ, представитель Застройщика/Технического заказчика посредством ИСУП направляет в ВИС Генерального проектировщика (Генерального подрядчика) замечания в соответствии с пунктом 6.8 настоящего регламента, и в ВИС Генеральному подрядчику направляет уведомление о принятии замечаний.

    - При несогласовании замечаний к рабочей документации, выданной в производство работ, посредством ИСУП в ВИС Генеральному подрядчику направляется мотивированный отказ за подписью УКЭП уполномоченного представителя Застройщика/Технического заказчика.

  - При отсутствии замечаний к полученной рабочей документации, выданной в производство работ, Генеральный подрядчик принимает в работу такую документацию для выполнения строительно-монтажных работ.

- Состав, форма предоставления и комплектации проектной и рабочей документации

  - Сведения, документы (проектная, рабочая и другая техническая документация) и материалы, включаемые в информационную модель ОКС, представляются в формате электронных документов (далее – электронные документы) в виде файлов в формате XML (за исключением случаев, установленных пунктом 8 состава сведений, документов и материалов, включаемых в информационную модель объекта капитального строительства и представляемых в форме электронных документов и требований к форматам указанных электронных документов, утвержденных ПП РФ № 614).

  - До введения в действие схемы (на основании пункта 7 состава сведений, документов и материалов, включаемых в информационную модель объекта капитального строительства и представляемых в форме электронных документов и требований к форматам указанных электронных документов, утвержденных ПП РФ № 614), подлежащей использованию для формирования электронных документов в виде файлов в формате XML, электронные документы предоставляются в следующих форматах:

а) ODT - для документов с текстовым содержанием, не включающих формулы (за исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта);

б) PDF/A - для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические изображения (за исключением документов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта), а также для документов с графическим содержанием;

в) ODS - для документов, содержащих сводки затрат, сводного сметного расчета стоимости строительства, объектных сметных расчетов (смет), локальных сметных расчетов (смет), а также для сметных расчетов на отдельные виды затрат; г) LandXML или иной формат данных с открытой спецификацией – для

инженерных цифровых моделей местности;

д) IFC или иной формат данных с открытой спецификацией - для цифровых информационных моделей.

Приложение А к регламенту передачи проектной и рабочей документации при строительстве и

реконструкции объектов капитального строительства за счет средств

областного бюджета

НАКЛАДНАЯ №

Исполнительная документация

По договору №	от	 По объекту:		 По адресу:

г. Ветлуга	«  » 	202  г.

именуемый в дальнейшем 		, с одной стороны, и 			именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, фиксирует передачу	следующей	проектной/рабочей	документации	по объекту:			по адресу:					.

| № п/п | Наименование документа | Шифр документа | Кол-во экземпляров |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Данная накладная не является фактом приемки работ, а лишь подтверждает комплектность переданной документации в соответствии условиями Договора.

СДАЛ	ПРИНЯЛ

организация	организация

ФИО	ФИО