УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Ветлужского муниципального района

Нижегородской области

# от «26» декабря 2022 года № 806

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

# «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ ВЕТЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

# (в ред. постановления администрации Ветлужского муниципального округа Нижегородской области от 20.03.2023 № 149, от 19.06.2023 № 466, от 24.07.2023 № 551, от 09.08.2023 № 595, от 09.10.2023 № 764, от 26.12.2023 № 991, от 05.04.2024, от 12.07.2024 № 495, от 30.09. 2024 № 717, от 26.12.2024 № 1008, от 16.04.2025 № 218, от 23.07.2025 № 462, от 06.10.2025 № 637, от 24.12.2025 № 896 )

- Паспорт программы

## (в ред. постановления администрации Ветлужского муниципального округа Нижегородской области от 20.03.2023 № 149, от 19.06.2023 № 466, от 24.07.2023 № 551, от 09.08.2023 № 595, от 09.10.2023 № 764, от 26.12.2023 № 991, от 05.04.2024, от 12.07.2024 № 495, от 30.09. 2024 № 717, от 26.12.2024 № 1008, от 16.04.2025 № 218, от 23.07.2025 № 462, от 06.10.2025 № 637, от 24.12.2025 № 896 )

| Муниципальный заказчик-координатор программы | Администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители программы | Управление территории г. Ветлуги, территориальные отделы (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы программы | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели программы | Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2022 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи программы | 1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Ветлужского муниципального округа Нижегородской области. 2. Переселение граждан из жилых помещений, находящихся в аварийных многоквартирных домах, в благоустроенные жилые помещения в возможно сжатые сроки. 3. Ликвидация (реконструкция) аварийных многоквартирных домов. 4. Использование освободившихся земельных участков после сноса аварийных многоквартирных домов участниками Программы под строительство новых объектов недвижимости по итогам реализации Программы. 5. Развитие жилищного строительства. |  |  |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации программы | этап 2023 года (3 этап РАП Переселение 2019 – 2023); этап 2023 - 2024 годы (4 этап РАП Переселение 2019-2023); этап 2024 – 2026 годы (1 этап РАП Переселение 2024-2030); этап 2026 – 2027 годы (2 этап РАП Переселение 2024-2030). |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований программы (в разбивке по подпрограммам) | Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет – 389 956,89 тыс.руб., в том числе в разрезе источников финансирования: средства Фонда – 210 117,32 тыс.руб.; средства областного бюджета на обеспечение долевого финансирования – 166 282,00 тыс.руб., в т.ч: - обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – 140 853,57 тыс.руб.; - субсидии на софинансирование разницы стоимости приобретения (строительства) жилых помещений – 19 128,38 тыс.руб.; - снос расселенных многоквартирных домов – 6 300,05 тыс.руб.; средства бюджета Ветлужского муниципального округа Нижегородской области – 13 557,57 тыс.руб., в т. ч.: - обеспечение долевого финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – 6 757,25 тыс.руб.; - реализация мероприятий, направленных на обеспечение переселение граждан из аварийного жилищного фонда – 4 129,00 тыс.руб.; - субсидии на софинансирование разницы стоимости приобретения (строительства) жилых помещений – 898,35 тыс.руб.; - снос расселенных многоквартирных домов – 1 772,97 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Финансирование этапа 2023 года мероприятий Программы составляет 3 942,06 тыс.руб., в том числе в разрезе источников финансирования: средства Фонда – 3 626,71 тыс.руб.; средства областного бюджета на обеспечение долевого финансирования – 282,35 тыс.руб., в т.ч.: - обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – 122,84 тыс.руб.; - субсидии на софинансирование разницы стоимости приобретения (строительства) жилых помещений – 159,51 тыс.руб.; средства местного бюджета – 33,00 тыс.руб., в т.ч.: - обеспечение долевого финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – 31,00 тыс.руб. - субсидии на софинансирование разницы стоимости приобретения (строительства) жилых помещений – 2,00 тыс.руб. 2. Финансирование этапа 2023 - 2024 годы мероприятий Программы составляет 123 567,47 тыс.руб., в том числе в разрезе источников финансирования: средства Фонда – 111 546,63 тыс.руб., в т.ч.: - в 2023 году – 76 256,99 тыс.руб. (в т.ч. возврат остатков неиспользованной субсидии 35 289,64 тыс.руб.), - в 2024 году – 35 289,64 тыс.руб.; средства областного бюджета на обеспечение долевого финансирования – 6 855,36 тыс.руб., в т.ч.: - обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – 3 718,22 тыс.руб.: - в 2023 году – 2 541,90 тыс.руб. (в т.ч. возврат остатков неиспользованной субсидии 1 176,32 тыс.руб.), - в 2024 году – 1 176,32 тыс.руб.; - субсидии на софинансирование разницы стоимости приобретения (строительства) жилых помещений – 2 406,24 тыс.руб.: - в 2023 году – 1 254,44 тыс.руб. (в т.ч. возврат остатков неиспользованной субсидии 1 151,80 тыс.руб.), - в 2024 году – 1 151,80 тыс.руб.; - снос расселенных многоквартирных домов – 730,90 тыс.руб.: - в 2023 году – 0,00 тыс. руб.; - в 2024 году – 730,90 тыс.руб.; средства местного бюджета – 5 165,48 тыс.руб., в т.ч.: - обеспечение долевого финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – 935,08 тыс.руб.: - в 2023 году – 641,00 тыс.руб. (в т.ч. неиспользованные остатки субсидии 294,08 тыс.руб.), - в 2024 году – 294,08 тыс.руб.; - реализация мероприятий, направленных на обеспечение переселение граждан из аварийного жилищного фонда 4 023,00 тыс.руб.: - в 2023 году – 2 363,00 тыс.руб. (в т.ч. неиспользованные остатки субсидии 1 630,00 тыс.руб.), - в 2024 году – 1 660,00 тыс.руб.; - субсидии на софинансирование разницы стоимости приобретения (строительства) жилых помещений – 24,63 тыс.руб.: - в 2023 году – 13,00 тыс.руб. (в т.ч. неиспользованные остатки субсидии 11,63 тыс.руб.), - в 2024 году – 11,63 тыс.руб.; - снос расселенных многоквартирных домов – 182,77 тыс.руб.: - в 2023 году – 0,00 тыс. руб.; - в 2024 году – 182,77 тыс.руб. 3. Финансирование этапа 2024 - 2026 годы мероприятий Программы составляет 227 969,06 тыс.руб., в том числе в разрезе источников финансирования: средства Фонда – 94 943,98 тыс.руб., в т.ч.: - в 2024 году – 46 700,48 тыс.руб., - в 2025 году – 48 243,50 тыс.руб., средства областного бюджета на обеспечение долевого финансирования – 125 637,89 тыс.руб., в т.ч.: - обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – 106 690,11 тыс.руб.: - в 2024 году – 49 529,69 тыс.руб., - в 2025 году – 57 160,42 тыс.руб. - субсидии на софинансирование разницы стоимости приобретения (строительства) жилых помещений – 16 562,63 тыс.руб.: - в 2025 году – 16 562,63 тыс.руб. - снос расселенных многоквартирных домов – 2 385,15 тыс.руб.: - в 2024 году – 0,00 тыс. руб.; - в 2025 году – 2 385,15 тыс.руб. средства местного бюджета – 7 387,19 тыс.руб., в т.ч.: - обеспечение долевого финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – 5 615,27 тыс.руб.: - в 2024 году – 2 606,83 тыс.руб., - в 2025 году – 3 008,44 тыс.руб. - субсидии на софинансирование разницы стоимости приобретения (строительства) жилых помещений – 871,72 тыс.руб.: - в 2025 году – 871,72 тыс.руб. - реализация мероприятий, направленных на обеспечение переселение граждан из аварийного жилищного фонда 106,00 тыс.руб.: - в 2024 году – 106,00 тыс.руб. - снос расселенных многоквартирных домов – 794,20 тыс.руб.: - в 2024 году – 0,00 тыс. руб.; - в 2025 году – 794,20 тыс.руб. 4. Финансирование этапа 2026 - 2027 годы мероприятий Программы составляет 34 478,30 тыс.руб., в том числе в разрезе источников финансирования: средства Фонда – 0,00 тыс.руб. средства областного бюджета на обеспечение долевого финансирования – 33 506,40 тыс.руб., в т.ч.: - обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – 30 322,40 тыс.руб.: - в 2026 году – 0,00 тыс.руб., - в 2027 году – 30 322,40 тыс.руб. - снос расселенных многоквартирных домов – 3 184,00 тыс.руб.: - в 2026 году – 880,00 тыс.руб.; - в 2027 году – 2 304,00 тыс.руб. средства местного бюджета – 971,90 тыс.руб., в т.ч.: - обеспечение долевого финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – 175,90 тыс.руб.: - в 2026 году – 0,00 тыс.руб., - в 2027 году – 175,90 тыс.руб. - снос расселенных многоквартирных домов – 796,00 тыс. руб.: - в 2026 году – 220,00 тыс.руб.: - в 2027 году – 576,00 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Наименование индикаторов достижения цели Программы | Единица измерения | Значения индикаторов достижения цели Программы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Итого |
|  | расселяемая площадь | кв.м. | 780,0 | 2 634,28 | 1 013,6 | 254,8 | 0,0 | 4 682,68 |
|  | количество переселяемых жителей | чел. | 36 | 110 | 43 | 5 | 0,0 | 194 |

## 2. Текстовая часть муниципальной программы

2.1. Характеристика текущего состояния.

Одним из приоритетов жилищной политики, как на уровне Российской Федерации, так и в Ветлужском муниципальном округе Нижегородской области, является обеспечение комфортных условий проживания населения, в том числе выполнение обязательств государства по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям, то есть аварийных и ветхих домах. Проблема аварийного жилищного фонда - источник целого ряда отрицательных социальных тенденций. Условия проживания в аварийном жилищном фонде негативно влияют на здоровье граждан и на демографию, понижают социальный статус гражданина, не дают возможности реализовать право на приватизацию жилого помещения.

Проживание в аварийных жилых помещениях практически всегда сопряжено с низким уровнем благоустройства, что создает неравенство доступа граждан к ресурсам городского хозяйства и снижает возможности их использования. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из наиболее актуальных проблем, существующих в Ветлужском муниципальном округе Нижегородской области, и требует скорейшего решения их с использованием программно-целевого метода.

2.2. Цели, задачи.

(в ред. постановления администрации Ветлужского муниципального округа Нижегородской области от 26.12.2023 № 991, от 30.09. 2024 № 717)

Цель программы - финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2022 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. Перечень данных домов приведен в приложении 1.

Для достижения цели Программы необходимо решение следующих задач:

1.	Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Ветлужского муниципального округа Нижегородской области.

2.	Переселение граждан из жилых помещений, находящихся в аварийных многоквартирных домах, в благоустроенные жилые помещения в возможно сжатые сроки.

3.	Ликвидация (реконструкция) аварийных многоквартирных домов.

4.	Использование освободившихся земельных участков после сноса аварийных многоквартирных домов участниками Программы под строительство новых объектов недвижимости по итогам реализации Программы.

5.	Развитие жилищного строительства

2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.

(в ред. постановления администрации Ветлужского муниципального округа Нижегородской области от 26.12.2023 № 991, от 26.12.2024 № 1008,

от 23.07.2025 № 462)

Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийных многоквартирных домов адресного перечня Программы осуществляется в четыре этапа, в том числе:

- с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г. – третий этап РАП Переселение 2019 – 2023;

- с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2024 г. – четвертый этап РАП Переселение 2019 – 2023;

- с 1 января 2024 г. по 31 декабря 2026 г. – первый этап РАП Переселение 2024 – 2030;

- с 1 января 2026 г. по 31 декабря 2027 г. – второй этап РАП Переселение 2024 – 2030.

Мероприятия по переселению граждан из аварийных многоквартирных домов, включенных в адресный перечень Программы отдельно по каждому этапу реализации, осуществляются Администрацией не позднее сроков завершения реализации каждого этапа.

2.4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы.

(в ред. постановления администрации Ветлужского муниципального округа Нижегородской области от 26.12.2023 № 991, от 30.09. 2024 № 717)

Администрация в рамках реализации Программы осуществляет:

- приобретение жилых помещений у застройщиков или иных лиц, не являющихся застройщиками, в многоквартирных домах, а также в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, а также в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц;

- строительство многоквартирных домов, а также домов, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании муниципальных контрактов, содержащих положения о передаче земельного участка на праве безвозмездного срочного пользования для строительства таких домов в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации непосредственно подрядчикам, с которыми заключены такие контракты. При размещении аукционной документации на право заключения данного вида контрактов органы местного самоуправления вправе объединять в предмете одного лота на выполнение работ по разработке проектной документации и последующему строительству;

- выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;

- реализация мероприятий, направленных на обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

В соответствии с частью 8.2 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации граждане, которые приобрели право собственности на жилое помещение в многоквартирном доме после признания его в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, за исключением граждан, право собственности у которых в отношении таких жилых помещений возникло в порядке наследования, имеют право на выплату возмещения за изымаемое жилое помещение, рассчитанного в порядке, установленном частью 7 указанной статьи, размер которого не может превышать стоимость приобретения ими такого жилого помещения, при этом положения частей 8 и 8.1 указанной статьи в отношении таких граждан не применяются.

Приобретение (строительство) благоустроенных жилых помещений (многоквартирных домов) на средства местного бюджета, в том числе за счет субсидий, предусмотренных Программой, осуществляется органами местного самоуправления по муниципальным контрактам (договорам), заключенным в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Администрация по итогам регистрации права собственности на приобретенные (построенные) благоустроенные жилые помещения, предоставляют гражданам на основании:

- договоров социального найма в связи с выселением в порядке, установленном статьями 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации;

- договоров мены на изымаемые у собственников жилых помещений в аварийных многоквартирных домах (за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве собственности муниципальным образованиям и юридическим лицам) в соответствии с частью 8 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Порядок компенсации (оплаты) разницы между стоимостью изымаемого жилого помещения у собственника и стоимостью предоставляемого взамен жилого помещения в рамках договора мены определяться отдельным нормативным правовым актом Правительства Нижегородской области.

Информация о выбранных (планируемых) в рамках Программы способах переселения граждан из аварийных многоквартирных домов приведена в приложении 2 к настоящей Программе.

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2022 года, приведен в таблице 1.

## Таблица 1. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

## (в ред. постановления администрации Ветлужского муниципального округа Нижегородской области от 19.06.2023 № 466, от 24.07.2023 № 551, от 09.08.2023 № 595, от 09.10.2023 № 764, от 26.12.2023 № 991, от 05.04.2024, от 12.07.2024 № 495, от 30.09. 2024 № 717, от 26.12.2024 № 1008, от 16.04.2025 № 218, от 23.07.2025 № 462, от 06.10.2025 № 637, от 24.12.2025 № 896 )

| № п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (кап. вложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств бюджета муниципального округа, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| Цель муниципальной программы - финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2022 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. |  |  |  |  | 3 050, 00 | 4 861, 31 | 4 674, 36 | 220, 00 | 751, 90 | 13 557, 57 |
| 1. | Основное мероприятие 1 - обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Местный бюджет | 2023 - 2027 | Администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области | 672, 00 | 2 900, 91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 572,91 |
| 1.1. | Приобретение жилых помещений у застройщиков в строящихся домах | Местный бюджет | 2023 - 2027 | Администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области | 644,000 | 294, 08 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 938,08 |
| 1.2. | Приобретение жилых помещений у застройщиков в домах, введенных в эксплуатацию | Местный бюджет | 2023 - 2027 | Администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области | 0,00 | 618, 84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618, 84 |
| 1.3. | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | Местный бюджет | 2023 - 2027 | Администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Строительство домов | Местный бюджет | 2023 - 2027 | Администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Выкуп жилых помещений у собственников | Местный бюджет | 2023 - 2027 | Администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области | 28,00 | 1 987, 99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 015, 99 |
| 2. | Основное мероприятие 2 -реализация мероприятий, направленных на обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда | Местный бюджет | 2023 - 2027 | Муниципальный заказчик – координатор: администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области, соисполнители: управление территории г. Ветлуги, территориальные отделы (по согласованию) | 2 363, 00 | 1 766, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 129, 00 |
| 3. | Основное мероприятие 3 -субсидии на софинансирование разницы стоимости приобретения (строительства) жилых помещений, сложившейся между их рыночной стоимостью и использованной при расчетах объемов софинансирования по действующей региональной адресной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда, и на софинансирование разницы между фактической выкупной ценой за изымаемое жилое помещение и ценой установленной в рамках данной | Местный бюджет | 2023 - 2027 | Администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области | 15,00 | 11,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,63 |
| 4. | Основное мероприятие 4 – реализация мероприятий по сносу расселенных многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащие сносу, расположенные на территории Ветлужского муниципального округа | Местный бюджет | 2024 - 2027 | Администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области | 0,00 | 182, 77 | 794, 20 | 220, 00 | 576, 00 | 1 772, 97 |
| 5. | Основное мероприятие И2 – Региональный проект «Жилье» | Местный бюджет | 2025 - 2027 | Администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области | 0,00 | 0,00 | 3 880, 16 | 0,00 | 175, 90 | 4 056, 06 |
| 5.1. | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Местный бюджет | 2023 - 2027 | Администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области | 0,00 | 0,00 | 3 008, 44 | 0,00 | 175, 90 | 3 184, 34 |
| 5.2. | Софинансирование разницы стоимости жилых помещений между их фактической стоимостью и установленной в региональной адресной программе "Переселение граждан на территории Нижегородской области в период с 2024 по 2028 годы из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 г. до 1 января 2022 г." | Местный бюджет | 2023 - 2027 | Администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области | 0,00 | 0,00 | 871, 72 | 0,00 | 0,00 | 871, 72 |

2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы.

Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов приводится в таблице 2.

## Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

## (в ред. постановления администрации Ветлужского муниципального округа Нижегородской области от 09.10.2023 № 764, от 26.12.2023 № 991, от 05.04.2024, от 30.09. 2024 № 717, от 26.12.2024 № 1008, от 23.07.2025 № 462, от 24.12.2025 № 896 )

| N п/п | Наименование индикатора/непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора/непосредственного результата |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ ВЕТЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расселяемая площадь | кв.м. | 780,0 | 2 634,28 | 1 013,6 | 254,8 | 0,0 | 4 682,68 |
|  | Количество переселяемых жителей | чел. | 36 | 110 | 43 | 5 | 0,0 | 194 |

2.6. Меры правового регулирования.

Нормативно-правовые акты будут приниматься по мере необходимости.

2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов.

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального округа представлена в таблицах 3-4.

## Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Ветлужского муниципального округа.

## (в ред. постановления администрации Ветлужского муниципального округа Нижегородской области от 19.06.2023 № 466, от 24.07.2023 № 551, от 09.08.2023 № 595, от 09.10.2023 № 764, от 26.12.2023 № 991, от 05.04.2024, от 12.07.2024 № 495, от 30.09. 2024 № 717, от 26.12.2024 № 1008, от 16.04.2025 № 218, от 23.07.2025 № 462, от 06.10.2025 № 637, от 24.12.2025 № 896 )

| Статус | Подпрограмма муниципальной программы | муниципальный заказчик-координатор, соисполнители | Расходы по годам, тыс.руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ ВЕТЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» | - | всего | 3 050, 00 | 4 861, 31 | 4 674, 36 | 220, 00 | 751, 90 |
|  |  | Администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области | 3 050, 00 | 4 861, 31 | 4 674, 36 | 220, 00 | 751, 90 |
| Основное мероприятие 1 - обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | - | всего | 672, 00 | 2 900, 91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области | 672, 00 | 2 900, 91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Приобретение жилых помещений у застройщиков в строящихся домах | - | всего | 644, 00 | 294, 08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области | 644, 00 | 294, 08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Приобретение жилых помещений у застройщиков в домах, введенных в эксплуатацию | - | всего | 0,00 | 618, 84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области | 0,00 | 618, 84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | - | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Строительство домов | - | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Выкуп жилых помещений у собственников | - | всего | 28,00 | 1 987, 99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области | 28,00 | 1 987, 99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2 -реализация мероприятий, направленных на обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда | - | всего | 2 363,00 | 1 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Муниципальный заказчик – координатор: администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области, соисполнители: управление территории г. Ветлуги, территориальные отделы (по согласованию) | 2 463,00 | 1 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3 -субсидии на софинансирование разницы стоимости приобретения (строительства) жилых помещений, сложившейся между их рыночной стоимостью и использованной при расчетах объемов софинансирования по действующей региональной адресной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда, и на софинансирование разницы между фактической выкупной ценой за изымаемое жилое помещение и ценой установленной в рамках данной | - | всего | 15,00 | 11,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области | 15,00 | 11,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4 – реализация мероприятий по сносу расселенных многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащие сносу, расположенные на территории Ветлужского муниципального округа | - | всего | 0,00 | 182, 77 | 794, 20 | 220, 00 | 576, 00 |
|  |  | Администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области | 0,00 | 182, 77 | 794, 20 | 220, 00 | 576, 00 |
| Основное мероприятие И2 – Региональный проект «Жилье» | - | всего | 0,00 | 0,00 | 3 880, 16 | 0,00 | 175, 90 |
|  |  | Администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области | 0,00 | 0,00 | 3 880, 16 | 0,00 | 175, 90 |
| И2.1 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | - | всего | 0,00 | 0,00 | 3 008, 44 | 0,00 | 175, 90 |
|  |  | Администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области | 0,00 | 0,00 | 3 008, 44 | 0,00 | 175, 90 |
| И2.2 Софинансирование разницы стоимости жилых помещений между их фактической стоимостью и установленной в региональной адресной программе "Переселение граждан на территории Нижегородской области в период с 2024 по 2028 годы из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 г. до 1 января 2022 г." | - | всего | 0,00 | 0,00 | 871, 72 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области | 0,00 | 0,00 | 871, 72 | 0,00 | 0,00 |

## Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников

## (в ред. постановления администрации Ветлужского муниципального округа Нижегородской области от 20.03.2023 № 149, от 19.06.2023 № 466, от 24.07.2023 № 551, от 09.08.2023 № 595, от 09.10.2023 № 764, от 26.12.2023 № 991, от 05.04.2024, от 12.07.2024 № 495, от 30.09. 2024 № 717, от 26.12.2024 № 1008, от 16.04.2025 № 218, от 23.07.2025 № 462, от 06.10.2025 № 637, от 24.12.2025 № 896 )

| Статус | Наименование подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс.руб.), годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ ВЕТЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» |  | Всего | 87 012, 40 | 139 440, 14 | 129 026, 06 | 1 100, 00 | 33 378, 30 |
|  |  | (1) федеральный бюджет | 79 883, 71 | 81 990, 13 | 48 243, 50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета Нижегородской области | 4 078, 69 | 52 588, 70 | 76 108, 20 | 880,00 | 32 626, 40 |
|  |  | (3) расходы местных бюджетов | 3 050, 00 | 4 861, 31 | 4 674, 36 | 220, 00 | 751, 90 |
| Основное мероприятие 1 - обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | - | Всего | 83 220, 45 | 135 597, 04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | (1) федеральный бюджет | 79 883, 71 | 81 990, 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета Нижегородской области | 2 664, 74 | 50 706, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | (3) расходы местных бюджетов | 672,00 | 2 900, 91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Приобретение жилых помещений у застройщиков в строящихся домах | - | Всего | 80 352, 35 | 36 760, 04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | (1) федеральный бюджет | 77 135, 23 | 35 289, 64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета Нижегородской области | 2 573, 12 | 1 176,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | (3) расходы местных бюджетов | 644,00 | 294,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Приобретение жилых помещений у застройщиков в домах, введенных в эксплуатацию | - | Всего | 0,00 | 23 463, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | (1) федеральный бюджет | 0,00 | 11 086, 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета Нижегородской области | 0,00 | 11 757, 89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | (3) расходы местных бюджетов | 0,00 | 618,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | - | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | (1) федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета Нижегородской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | (3) расходы местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Строительство домов | - | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | (1) федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета Нижегородской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | (3) расходы местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Выкуп жилых помещений у собственников | - | Всего | 2 868,10 | 75 374, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | (1) федеральный бюджет | 2 748,48 | 35 614, 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета Нижегородской области | 91,62 | 37 771, 79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | (3) расходы местных бюджетов | 28,00 | 1 987,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Основное мероприятие 2 -реализация мероприятий, направленных на обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда | - | Всего | 2 363,00 | 1 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (1) федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета Нижегородской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | (3) расходы местных бюджетов | 2 363,00 | 1 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3 -субсидии на софинансирование разницы стоимости приобретения (строительства) жилых помещений, сложившейся между их рыночной стоимостью и использованной при расчетах объемов софинансирования по действующей региональной адресной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда, и на софинансирование разницы между фактической выкупной ценой за изымаемое жилое помещение и ценой установленной в рамках данной | - | Всего | 1 428,95 | 1 163,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | (1) федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета Нижегородской области | 1 413,95 | 1 151,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | (3) расходы местных бюджетов | 15,00 | 11,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4 – реализация мероприятий по сносу расселенных многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащие сносу, расположенные на территории Ветлужского муниципального округа | - | Всего | 0,00 | 913,67 | 3 179,35 | 1 100,00 | 2 880,00 |
|  |  | (1) федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета Нижегородской области | 0,00 | 730,90 | 2 385, 15 | 880, 00 | 2 304, 00 |
|  |  | (3) расходы местных бюджетов | 0,00 | 182, 77 | 794, 20 | 220, 00 | 576, 00 |
| Основное мероприятие И2 – Региональный проект «Жилье» | - | Всего | 0,00 | 0,00 | 125 846, 71 | 0,00 | 30 498, 30 |
|  |  | (1) федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 48 243, 50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета Нижегородской области | 0,00 | 0,00 | 73 723, 05 | 0,00 | 30 322, 40 |
|  |  | (3) расходы местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 3 880, 16 | 0,00 | 175, 90 |
| И2.1 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | - | Всего | 0,00 | 0,00 | 108 412, 36 | 0,00 | 30 498, 30 |
|  |  | (1) федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 48 243, 50 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета Нижегородской области | 0,00 | 0,00 | 57 160, 42 | 0,00 | 30 322, 40 |
|  |  | (3) расходы местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 3 008, 44 | 0,00 | 175, 90 |
| И2.2 Софинансирование разницы стоимости жилых помещений между их фактической стоимостью и установленной в региональной адресной программе "Переселение граждан на территории Нижегородской области в период с 2024 по 2028 годы из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 г. до 1 января 2022 г." | - | Всего | 0,00 | 0,00 | 17 434, 35 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | (1) федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета Нижегородской области | 0,00 | 0,00 | 16 562, 63 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | (3) расходы местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 871,72 | 0,00 | 0,00 |

2.8. Анализ рисков реализации муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы во многом зависит от объема финансирования и своевременности финансирования программных мероприятий.

При реализации муниципальной программы возможно возникновение рисков снижения финансирования мероприятий муниципальной программы в результате уменьшения расходных обязательств, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований федерального, областного и местного бюджетов.

В целях минимизации обозначенных рисков необходимо обеспечение эффективного управления процессом реализации муниципальной программы, предполагающего в том числе:

- оперативное (своевременное) внесение необходимых изменений в муниципальную программу;

- проведение анализа реализации муниципальной программы:

- согласованность действий участников реализации муниципальной программы;

- публичное освещение хода и результатов реализации муниципальной программы.

3. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы.

Оценка планируемой эффективности муниципальной программы осуществляется по следующим направлениям:

- степень достижения целевых показателей программы;

- степень реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации муниципальной программы применяются:

1. Соотношение (в процентах) фактически расселенной площади аварийного жилищного фонда по итогам отчетного года и установленного на этот год значения целевого показателя программы "общая площадь, подлежащая расселению".

2. Соотношение (в процентах) численности фактически переселенных из аварийного жилищного фонда граждан по итогам отчетного года и установленного на этот год значения целевого показателя программы "численность граждан, подлежащих переселению».

Приложение 1

Перечень многоквартирных домов,

признанных аварийными до 1 января 2022 г.

(в ред. постановления администрации Ветлужского муниципального округа Нижегородской области от 09.10.2023 № 764, от 26.12.2023 № 991, от 30.09. 2024 № 717, от 26.12.2024 № 1008, от 23.07.2025 № 462, от 24.12.2025 № 896 )

| № п/п | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению в рамках Программы |  |  |  |  | Планируемая дата окончания переселения | Номер этапа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Дата признания аварийным | Площадь | Количество человек |  |  |
| 1. | г. Ветлуга, ул. Северная, д. 2 | 1983 | 10.01.2013 | 56,3 | 4 | 31.12.2023 | 3 (2019-2023) |
| 2. | г. Ветлуга, ул. М. Горького, д. 2 | 1957 | 20.02.2013 | 84,0 | 3 | 31.12.2023 |  |
| 3. | г. Ветлуга, ул. Штурмина, д. 45 | 1928 | 24.04.2013 | 111,6 | 4 | 31.12.2023 |  |
| 4. | г. Ветлуга, ул. Алешкова, д. 79 | 1951 | 03.02.2016 | 52,0 | 2 | 31.12.2023 |  |
| 5. | г. Ветлуга, ул. 40 лет Победы, д. 3 | 1898 | 08.12.2014 | 96,0 | 9 | 31.12.2023 |  |
| 6. | г. Ветлуга, ул. 40 лет Победы, д. 15 | 1960 | 12.05.2014 | 60,8 | 3 | 31.12.2024 | 4 (2019-2023) |
| 7. | г. Ветлуга, тер. ВЛТ, д. 16 | 1952 | 17.03.2015 | 241,8 | 5 | 31.12.2024 |  |
| 8. | г. Ветлуга, ул. Свердлова, д. 78 | 1891 | 22.05.2015 | 34,1 | 3 | 31.12.2024 |  |
| 9. | г. Ветлуга, ул. С. Куликова, д. 82 | 1951 | 22.05.2015 | 93,7 | 5 | 31.12.2024 |  |
| 10. | г. Ветлуга, м. Мокряй, д. 6 | 1981 | 22.05.2015 | 33,0 | 1 | 31.12.2024 |  |
| 11. | г. Ветлуга, тер. ВЛТ, д. 19 | 1952 | 24.07.2015 | 201,2 | 8 | 31.12.2024 |  |
| 12. | г. Ветлуга, ул. Алешкова, д. 50 | 1918 | 16.10.2015 | 119,4 | 5 | 31.12.2024 |  |
| 13. | г. Ветлуга, ул. Мира, д. 3 | 1963 | 16.10.2015 | 195,7 | 9 | 31.12.2024 |  |
| 14. | г. Ветлуга, ул. Урицкого, д. 42 | 1950 | 16.10.2015 | 204,1 | 17 | 31.12.2024 |  |
| 15. | р.п. им. М.И. Калинина, ул. Ленина, д. 34 | 1934 | 16.10.2015 | 34,5 | 1 | 31.12.2024 |  |
| 16. | г. Ветлуга, ул. 40 лет Победы, д. 13 | 1959 | 03.12.2015 | 38,1 | 3 | 31.12.2024 |  |
| 17. | г. Ветлуга, ул. Пионерская, д. 17 | 1917 | 03.12.2015 | 27,9 | 3 | 31.12.2024 |  |
| 18. | г. Ветлуга, ул. Лоскутова, д. 1 | 1967 | 25.12.2015 | 30,6 | 1 | 31.12.2024 |  |
| 19. | г. Ветлуга, ул. Бахирева, д. 39 | 1957 | 16.05.2016 | 53,2 | 2 | 31.12.2024 |  |
| 20. | г. Ветлуга, ул. М. Горького, д. 94 | 1951 | 08.06.2016 | 31,7 | 1 | 31.12.2024 |  |
| 21. | г. Ветлуга, ул. М. Горького, д. 84 | 1950 | 18.10.2016 | 27,4 | 1 | 31.12.2024 |  |
| 22. | г. Ветлуга, ул. Урицкого, д. 63 | 1948 | 17.01.2017 | 194,1 | 6 | 31.12.2025 | 1 (2024-2030) |
| 23. | г. Ветлуга, ул. Мостостроителей, д. 49 | 1972 | 28.03.2017 | 180,5 | 12 | 31.12.2025 |  |
| 24. | г. Ветлуга, ул. Урицкого, д. 20 | 1952 | 25.04.2017 | 124,0 | 4 | 31.12.2025 |  |
| 25. | г. Ветлуга, ул. Мостостроителей, д. 44 | 1939 | 26.04.2017 | 160,8 | 5 | 31.12.2025 |  |
| 26. | г. Ветлуга, ул. 40 лет Победы, д. 7 | 1957 | 20.06.2017 | 197,1 | 5 | 31.12.2025 |  |
| 27. | рп.им. М.И. Калинина, ул. Кооперативная, д. 40 | 1906 | 27.09.2017 | 140,9 | 5 | 31.12.2025 |  |
| 28. | г. Ветлуга, ул. Штурмина, д. 94 | 1959 | 09.10.2017 | 128,2 | 4 | 31.12.2025 |  |
| 29. | г. Ветлуга, ул. С.Куликова, д. 45 | 1917 | 17.10.2017 | 116,6 | 3 | 31.12.2025 |  |
| 30. | рп. им. М.И. Калинина, ул. Чкалова, д. 33 | 1951 | 26.12.2017 | 98,1 | 2 | 31.12.2025 |  |
| 31. | с. Новопокровское, ул. Молодежная, д. 24 | 1980 | 20.06.2017 | 135,8 | 2 | 31.12.2026 |  |
| 32. | с. Новопокровское, ул. Новопокровская, д. 22 | 1930 | 20.06.2017 | 53,5 | 1 | 31.12.2026 |  |
| 33. | с. Новопокровское, ул. Новопокровская, д. 28 | 1935 | 20.06.2017 | 65,5 | 2 | 31.12.2026 |  |
| 34. | г. Ветлуга, тер. ВЛТ, д. 8 | 1948 | 18.01.2018 | 177,18 | 6 | 31.12.2025 |  |
| 35. | д. Крутцы (Крутцовский с/с), тер. ГБОУ СПО ВЛАТТ, д. 11 | 1956 | 15.10.2018 | 305,4 | 7 | 31.12.2025 |  |
| 36. | г. Ветлуга, ул. Ленина, д. 56 | 1955 | 15.04.2021 | 195,6 | 13 | 31.12.2025 |  |
| 37. | г. Ветлуга, ул. Штурмина, д. 128 | 1962 | 21.12.2021 | 246,1 | 17 | 31.12.2025 |  |
| 38. | г. Ветлуга, ул. Штурмина, д. 72 | 1936 | 13.08.2018 | 145,7 | 8 | 31.12.2025 |  |
| 39. | г. Ветлуга, ул. Штурмина, д. 54 | 1895 | 17.12.2020 | 139,7 | 4 | 31.12.2025 |  |
| 40. | г. Ветлуга, ул. С.Куликова, д. 89 | 1830 | 14.05.2021 | 70,1 | 2 | 31.12.2025 |  |

Приложение 2

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по способам переселения

(в ред. постановления администрации Ветлужского муниципального округа Нижегородской области от 20.03.2023 № 149, от 24.07.2023 № 551, от 09.10.2023 № 764, от 26.12.2023 № 991, от 30.09. 2024 № 717, от 26.12.2024 № 1008, от 16.04.2025 № 218, от 23.07.2025 № 462, от 24.12.2025 № 896 )

| № п/п | Номер этапа | Всего расселяемая площадь жилых помещений, кв.м. | Расселение, не связанное с приобретением жилых помещений, в т.ч. |  | Расселение, связанное с приобретением жилых помещений, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выкуп жилых помещений |  | Строительство домов |  | В строящихся домах |  | В домах, введенных в эксплуатацию |  | У лиц, не являющихся застройщиками |  |
|  |  |  | Приобретаемая площадь, кв.м. | Стоимость, тыс. руб. | Приобретаемая площадь, кв.м. | Стоимость, тыс. руб. | Приобретаемая площадь, кв.м. | Стоимость, тыс. руб. | Приобретаемая площадь, кв.м. | Стоимость, тыс. руб. | Приобретаемая площадь, кв.м. | Стоимость, тыс. руб. |
| 1. | 3 | 399,9 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 399,9 | 3 942,06 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 2. | 4 | 1 427,2 | 73,4 | 2 868,10 | 0,0 | 0,00 | 1 353,8 | 77 839,24 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 3. | 1 | 2 855,58 | 1 695,7 | 101 642, 00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1 159,88 | 123 041, 71 | 0,0 | 0,00 |
| 4. | 2 | 0,0 | 0,00 | 30 498,30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |