
[image: image2.png]54
A’&

-




СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ВЕТЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
29 апреля 2026 года








 № 41
О реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Ветлужского муниципального округа 

Нижегородской области на 2023-2025 годы» в 2025 году

Заслушав и обсудив информацию о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Ветлужского муниципального округа Нижегородской области на 2023-2025 годы» в 2025 году, 
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Ветлужского муниципального округа Нижегородской области на 2023-2025 годы» в 2025 году (информация прилагается).

2. Обнародовать настоящее решение путем размещения в общедоступных местах и на официальном сайте администрации Ветлужского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в законную силу со дня обнародования.

Председатель Совета депутатов 


_______________ В.С. Головин

Информация 

О реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Ветлужского муниципального округа 

Нижегородской области на 2023-2025 годы» в 2025 году

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Ветлужского муниципального округа Нижегородской области на 2023-2025 годы» была утверждена постановлением администрацией Ветлужского муниципального района Нижегородской области от 26.12.2022 года №808; 

 Основные цели программы: 
 1) Создание материальной базы развития коммунальной инфраструктуры для повышения качества жизни населения Ветлужского муниципального округа.

2) Улучшение качества предоставления коммунальных услуг потребителям на территории Ветлужского муниципального округа.

Основные задачи:

1) Своевременное строительство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения потребности в коммунальных услугах новых потребителей;

2) Повышение оснащенности объектов социальной инфраструктуры инженерными коммуникациями;

3) Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.
В 2025 году для реализации данной программы израсходовано:
	Предоставление субсидии муниципальным предприятиям коммунального хозяйства
	За счет средств предприятий коммунального хозяйства

	Областной бюджет
	7 683,752
	18 231,56

	Местный бюджет
	13 716,329
	

	итого
	21 400,081
	


[image: image1]