# Администрация     Ветлужского   муниципального  округа

# Нижегородской   области

_______________________________________________

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26 июня 2026г.                                г. Ветлуга                                    № 488

О внесении изменений в постановление администрации Ветлужского муниципального округа Нижегородской области от 15 мая 2026г. №360 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по организации работы муниципальных заказчиков в информационной системе управления проектами государственного заказчика в сфере строительства (ИСУП)»

В соответствии с приказом Министерства строительства Нижегородской области №328-69/26од от 27.04.2026г. администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области                                                                              п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации Ветлужского муниципального округа от 15 мая 2026г. №360 изменения, изложив план мероприятий («дорожная карта») по организации работы муниципальных заказчиков в информационной системе управления проектами государственного заказчика в сфере строительства (ИСУП), в новой редакции, согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Обнародовать настоящее постановление путём размещения в общедоступных местах  и на официальном сайте администрации Ветлужского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава местного самоуправления                                                    С.Ю. Филиппов

Приложение

к постановлению администрации Ветлужского муниципального округа Нижегородской области

От 26 июня 2026г. № 488

« УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации Ветлужского муниципального округа Нижегородской области

От 15 мая 2026г. № 360

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

по организации работы муниципальных заказчиков в информационной системе управления проектами государственного заказчика в сфере строительства (ИСУП)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные | Ожидаемый результат / Вид документа, подтверждающий исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 1.1 | Направление в ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик» информации об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по организации работы муниципальных заказчиков в ИСУП | 15 мая 2026 г. | Отдел капитального строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ветлужского муниципального округа Нижегородской области | Письмо об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по организации работы муниципальных заказчиков в ИСУП, направленное посредством СЭДО |
| 1.2 | Разработка и утверждение муниципального правового акта, определяющего порядок ведения исполнительной документации в форме электронных документов без дублирования на бумажном носителе для муниципального образования. | Июнь 2026 г. | Отдел капитального строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ветлужского муниципального округа Нижегородской области | в муниципальном образовании приняты: - правовой акт, определяющий порядок ведения исполнительной документации в форме электронных документов без дублирования на бумажном носителе; - правовой акт об утверждении регламента передачи исполнительной документации при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства за счет всех уровней |

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные | Ожидаемый результат / Вид документа, подтверждающий исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бюджета (за исключением объектов со 100% федеральным финансированием) на территории муниципального образования (на основе приказа министерства строительства Нижегородской области от 13 октября 2023 г. № 328-238/23од) |
| 1.3 | Контроль и обеспечение ведения исполнительной документации в форме электронных документов без дублирования на бумажном носителе. | ежеквартально в срок не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом | Контроль: Заместитель главы администрации Ветлужского муниципального округа по ЖКХ и строительству А.Г.Фролов. Обеспечение ведения исполнительной документации:Ведущий специалист отдела капитального строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ветлужского муниципального округа В.С.Рыжов. | Отчет о проделанной работе, направленный в адрес ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик» посредством СЭДО |
| 1.4 | Разработка и утверждение муниципального правового акта, определяющего порядок ведения проектной и рабочей документации в форме электронных документов без дублирования на бумажном носителе | 3 квартал 2026г. | Отдел капитального строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ветлужского муниципального округа Нижегородской области | в муниципальном образовании приняты: - правовой акт, определяющий порядок ведения проектной и рабочей документации в форме электронных документов без дублирования на бумажном носителе; - правовой акт об утверждении регламента передачи проектной и рабочей документации при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства за счет всех уровней бюджета (за исключением объектов со 100% федеральным финансированием) на территории муниципального образования. |
| 1.5 | Прохождение курсов повышения квалификации муниципальных служащих, муниципальных заказчиков по направлению цифровой трансформации строительной отрасли | Июнь 2026 г., далее по мере необходимости | Контроль: Заместитель главы администрации Ветлужского муниципального округа по ЖКХ и строительству А.Г.Фролов. Обеспечение ведения исполнительной документации:Ведущий специалист отдела капитального строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ветлужского муниципального округа В.С.Рыжов. | Документы, подтверждающие повышение квалификации |
| 1.6 | Представление отчета об исполнении п. 1.2 – 1.5 плана мероприятий в адрес ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик» | 31 июля 2026 г., 30 ноября 2026 г. | Заместитель главы администрации Ветлужского муниципального округа по ЖКХ и строительству А.Г.Фролов. | Отчет о проделанной работе, направленный посредством СЭДО |
| Раздел 2. Ведение Информационной системы управления проектами государственного заказчика в сфере строительства |  |  |  |  |
| 2.1 | Актуализация сведений о пользователях ИСУП из числа сотрудников организаций, выполняющих функции муниципального заказчика строительства объектов капитального строительства | постоянно | Контроль: Заместитель главы администрации Ветлужского муниципального округа по ЖКХ и строительству А.Г.Фролов. Обеспечение ведения исполнительной документации:Ведущий специалист отдела капитального строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ветлужского муниципального округа В.С.Рыжов. | Направление актуализированного перечня пользователей системы ИСУП в адрес ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик», в случае изменения перечня лиц, ответственных за работу в ИСУП |
| 2.2 | Организация получения электронных подписей для пользователей ИСУП из числа организации, выполняющей функции муниципального заказчика строительства объектов капитального строительства, не имеющих действующей электронной подписи | постоянно | Ответственный за организацию получения электронных подписей для пользователей ИСУП: Заместитель главы администрации Ветлужского муниципального округа по ЖКХ и строительству А.Г.Фролов. Пользователи ИСУП не имеющие действующей электронной подписи: Ведущий специалист отдела капитального строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ветлужского муниципального округа В.С.Рыжов. | Всеми пользователями ИСУП из организации, выполняющей функции муниципального заказчика строительства объектов капитального строительства получены электронные подписи. Для пользователей ИСУП, не имеющих действующей электронной подписи, организовано получение электронных подписей |
| 2.3 | Направление информации об объектах капитального строительства, планируемых к реализации на территории муниципального образования за счет всех уровней бюджета (за исключением объектов со 100% федеральным финансированием) | В срок не позднее 3 рабочих дней с момента заключения контракта на проектирование/ строительство объектов | Отдел капитального строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ветлужского муниципального округа Нижегородской области Лица, ответственные за работу в ИСУП: Ведущий специалист отдела капитального строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ветлужского муниципального округа В.С.Рыжов. | Направление письма в адрес ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик» посредством СЭДО |
| 2.4 | Обеспечение участия пользователей ИСУП из числа организаций, выполняющих функции муниципального заказчика строительства объектов капитального строительства, в обучающих семинарах, проводимых ФАУ «Роскапстрой» | постоянно | Ответственный за организацию курсов: Заместитель главы администрации Ветлужского муниципального округа по ЖКХ и строительству А.Г.Фролов. Лица, ответственные за прохождение курсов: Ведущий специалист отдела капитального строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ветлужского муниципального округа В.С.Рыжов | Пользователи подготовлены к работе в ИСУП |
| 2.5 | Участие в мероприятиях (стратегические сессии, форумы, круглые столы и пр.), направленных на разъяснение принципов и необходимости работы в ИСУП, формирования цифровой вертикали строительной отрасли и результатах проработки мероприятий настоящего плана мероприятий для организаций, выполняющих функции муниципального заказчика строительства объектов капитального строительства | не менее 1раза в квартал | Отдел капитального строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ветлужского муниципального округа Нижегородской области; Лица, ответственные за работу в ИСУП: Ведущий специалист отдела капитального строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ветлужского муниципального округа В.С.Рыжов. | Пользователи приняли участие в мероприятии |
| 2.6 | Обеспечение наполнения разделов ИСУП «Основная информация», «Управление проектами», «Документация» для всех объектов капитального строительства, реализуемых на территории муниципального образования, внесенных в ИСУП, данными и поддержание указанных разделов в актуальном состоянии | постоянно | Отдел капитального строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ветлужского муниципального округа Нижегородской области; Лица, ответственные за работу в ИСУП: Ведущий специалист отдела капитального строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ветлужского муниципального округа В.С.Рыжов. | Информация вносится на постоянной основе |
| 2.7 | Обеспечение включения в муниципальные контракты требований о ведении исполнительной документации в форме электронных документов без дублирования на бумажном носителе при выполнении работ по строительству объектов капитального строительства | постоянно | Отдел капитального строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ветлужского муниципального округа Нижегородской области; Лица, ответственные за работу в ИСУП: Ведущий специалист отдела капитального строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ветлужского муниципального округа В.С.Рыжов. | Муниципальные контракты о выполнении работ по строительству объектов капитального строительства содержат требования о ведении исполнительной документации в форме электронных документов без дублирования на бумажном носителе |
| 2.8 | Обеспечение обмена данными в машиночитаемом формате между муниципальным заказчиком и подрядной организацией, выполняющей архитектурно-строительное проектирование и/или строительно-монтажные работы, посредством ИСУП и внешней информационной системы подрядной организации (ВИС), имеющей интеграцию с ИСУП | постоянно | Лица, ответственные за работу в ИСУП: Ведущий специалист отдела капитального строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ветлужского муниципального округа В.С.Рыжов. | Информация вносится на постоянной основе |
| 2.9 | Представление отчета об исполнении раздела 2 плана мероприятий и процессе ведения ИСУП на территории муниципального образования Нижегородской области в адрес ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик» | ежеквартально в срок не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом | Отдел капитального строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Ветлужского муниципального округа Нижегородской области | Отчет о реализации мероприятий по ведению ИСУП, направленный посредством СЭДО |

## »