УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации Ветлужского муниципального округа Нижегородской области

от 30.03.2023г.  № 204

«Муниципальная программа «Улучшение экологической обстановки на

территории Ветлужского муниципального округа»

(далее- Программа)

(в ред. постановления администрации Ветлужского муниципального округа

Нижегородской области от 29.12.2023г. № 1028, от 31.07.2024г. №532, от 19.09.2024г. №687,

от 28.12.2024г. №1031, от 30.07.2025г. №486,от 26.12.2025г. №931, от 10.02.2026г. №78,

от 16.02.2026г. №92)

- Паспорт Программы

(в ред. постановления администрации Ветлужского муниципального округа

Нижегородской области от 29.12.2023г. № 1028, от 31.07.2024г., №532, от 19.09.2024г. №687,

от 28.12.2024г. №1031, от 30.07.2025г. №486,от 26.12.2025г. №931, от 10.02.2026г. №78,

от 16.02.2026г. №92)

| Муниципальный заказчик-координатор программы | Администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Отдел экономики, предпринимательства, ГО и ЧС Ветлужского муниципального округа, Управление территории г. Ветлуги, территориальные отделы (по согласованию) |
| Подпрограммы программы | нет |
| Цели программы | приведение системы обращения с ТКО в соответствии с действующим законодательством на территории Ветлужского муниципального округа, позволяющей снизить антропогенную нагрузку на окружающую среду, улучшение санитарного состояния территории муниципального образования и обеспечение экологической безопасности жителей поселения, а также сокращение несанкционированных свалок на территории Ветлужского муниципального округа. |
| Задачи программы | - переход с бестарного метода сбора на контейнерный путем создания контейнерных площадок в соответствии с действующим законодательством; - доведение эксплуатационного и санитарно-гигиенического состояния контейнерных площадок, расположенных на территории Ветлужского муниципального округа до требований, соответствующих законодательству РФ; обеспечение планово-регулярной системы сбора и вывоза ТКО на территории муниципального образования, что приведет к ликвидации несанкционированных свалок; - приведение системы обращения с ТКО в соответствии с действующим законодательством на территории Ветлужского муниципального округа, позволяющей снизить отрицательную экологическую нагрузку на окружающую среду. |
| Этапы и сроки реализации программы | 2024-2026 года |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного и местного бюджетов. Общий объем финансирования Программы из областного и местного бюджета в ценах соответствующих лет составляет 41 157,01 тыс. руб., в том числе по годам в тыс. руб.: 2024 год –23 880,80тыс. руб. 2025 год –14 770,52тыс. руб. 2026 год – 2 505,69тыс. руб. |

| Индикаторы достижения цели |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикатора | Единица измерения |  | Значение в 2024г. | Значение на 2025 г. | Значение на 2026г. |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Количество контейнерных площадок, отвечающих санитарным требованиям | ед. |  | 88 | 108 | 130 |
| Количество приобретенных контейнеров и (или) бункеров | Ед. |  | 30 | 22 | 0 |
| Количество ликвидированных свалок и объектов размещения отходов | Ед. |  | 1 | 0 | 0 |
| Количество приобретенной специализированной техники для переработки древесных отходов | Ед. |  | 1 | 0 | 0 |
| Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов | проценты |  | 100 | 100 | 100 |

2. Текстовая часть муниципальной программы

2.1. Характеристика текущего состояния

Настоящая Программа разработана для решения задач по устройству новых и приведению в нормативное состояние существующих контейнерных площадок  на территории Ветлужского муниципального округа.

Одной из основных проблем Ветлужского муниципального округа в экологической сфере является отсутствие контейнерных площадок в населенных пунктах муниципального образования, где осуществляется бестарный вывоз мусора, что усиливает негативное воздействие твердых коммунальных и крупногабаритных отходов(далее – ТКО) на состояние окружающей природной среды и всех ее компонентов - воздушной среды, водных объектов, почв, лесов.

Результатом такого воздействия является загрязнение и деградация природных экосистем, снижение биоразнообразия, ухудшение состояния здоровья населения, снижение инвестиционной привлекательности и потенциала развития Ветлужского муниципального округа в целом.

Источниками образования ТКО являются организации и предприятия, население и объекты инфраструктуры. На долю населения приходится максимальное количество образующихся ТКО. В настоящее время в Ветлужском муниципальном округе  системой сбора и вывоза ТКО охвачена практически все население постоянно проживающее в населенных пунктах муниципального образования. Планово-регулярный сбор и вывоз ТКО организован во всех населенных пунктах. В рамках программы планируется обустроить контейнерные площадки по санитарным нормам.

По состоянию на 1 декабря 2024 года на территории Ветлужского муниципального округа имеется 88 контейнерных площадок соответствующих санитарному и экологическому законодательству, однако в связи с переходом на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами на территории поселения необходимо оборудовать еще 135 контейнерных площадки.

Сбор и вывоз ТКО осуществляет региональный оператор специализированной техникой .

Возникла необходимость обустройства 135 контейнерных площадок.

На территории жилого фонда, как в многоквартирных домах, так и в частном секторе в основном определены специальные места для размещения контейнеров, но для улучшения экологической обстановки  все же должны создаваться наилучшие условия для сбора отходов и работы специального автотранспорта. Контейнерные площадки должны быть оборудованы в соответствии с требованиями Федерального закона от 24 июня 1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Постановления Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра».

Обязательный перечень элементов комплексного обустройства площадок для сбора твердых коммунальных и крупногабаритных отходов включает: водонепроницаемые и твердые виды покрытия, ограждение с трех сторон, наличие отдельных мест для сбора крупногабаритных отходов, подъездные пути, установка контейнеров для сбора ТКО.

Установка контейнеров на специально подготовленных и обустроенных площадках позволит не только повысить эстетический вид населенных пунктов, но и будет способствовать улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки в целом.

Реализация данной Программы улучшит социально-эпидемиологическую обстановку в населенных пунктах муниципального образования.

Основным способом улучшить данную ситуацию является устройство из материалов должного качества контейнерных площадок и поддержание их в надлежащем состоянии.

Применение программно-целевого метода позволит планомерно осуществлять решение задач и реализацию мероприятий Программы, своевременно координировать действия их исполнителей, а также позволит системно направить финансовые средства.

Реализация Программы будет основываться на следующих принципах: доступность услуг по сбору и вывозу ТКО для населения, модернизация инфраструктуры накопления ТКО, пропаганда и вовлечение населения в процесс цивилизованного обращения с ТКО.

2.2. Цели, задачи.

Цели Программы:

Целью настоящей Программы является:

- приведение системы обращения с ТКО в соответствии с действующим законодательством на территории Ветлужского муниципального округа, позволяющей снизить антропогенную нагрузку на окружающую среду, улучшение санитарного состояния территории муниципального образования и обеспечение экологической безопасности жителей поселения, а также сокращение несанкционированных свалок на территории Ветлужского муниципального округа.

Задачами Программы являются:

- переход с бестарного метода сбора на контейнерный путем создания контейнерных площадок в соответствии с действующим законодательством;

- доведение эксплуатационного и санитарно-гигиенического состояния контейнерных площадок, расположенных на территории Ветлужского муниципального округа до требований, соответствующих законодательству РФ;

обеспечение планово-регулярной системы сбора и вывоза ТКО на территории муниципального  образования, что приведет к ликвидации несанкционированных свалок;

-  приведение системы обращения с ТКО в соответствии с действующим законодательством на территории Ветлужского муниципального округа, позволяющей снизить отрицательную экологическую  нагрузку на окружающую среду.

2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Программа рассчитана на 2024-2026 годы.

В процессе реализации Программы допускается корректировка по срокам и объемам финансирования.

2.4.Перечень основных мероприятий муниципальной программы.

(в ред. постановления администрации Ветлужского муниципального округа

Нижегородской области от 29.12.2023г. № 1028, от 31.07.2024г. №532, от 19.09.2024г. №687, от 28.12.2024г. №1031,от 30.07.2025г. №486,

от 26.12.2025г. №931, от 10.02.2026г. №78, от 16.02.2026г. №92)

Таблица 1. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

(в ред. постановления администрации Ветлужского муниципального округа

Нижегородской области от 29.12.2023г. № 1028, от 31.07.2024г. №532, от 19.09.2024г. №687, от 28.12.2024г. №1031, от 30.07.2025г. №486,

от 26.12.2025г. №931, от 10.02.2026г. №78, от 16.02.2026г. №92)

| № | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Исполнитель | Годы | Расходы по годам за счет средств бюджета Ветлужского муниципального округа, тыс. руб |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель программы: приведение системы обращения с ТКО в соответствии с действующим законодательством на территории Ветлужского муниципального округа, позволяющей снизить антропогенную нагрузку на окружающую среду, улучшение санитарного состояния территории муниципального образования и обеспечение экологической безопасности жителей поселения, а также сокращение несанкционированных свалок на территории Ветлужского муниципального округа. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание (обустройство) контейнерных площадок | 2024-2026 | Администрация Ветлужского муниципального округа, Отдел экономики, предпринимательства, ГО и ЧС |  | 241,80 | 0 | 87,36 |
| 2. | Приобретение контейнеров и (или) бункеров | 2024-2026 | Администрация Ветлужского муниципального округа, Отдел экономики, предпринимательства, ГО и ЧС |  | 25,32 | 0 | 37,93 |
| 3. | Ликвидация свалок и объектов размещения отходов | 2024-2026 | Администрация Ветлужского муниципального округа, Отдел экономики, предпринимательства, ГО и ЧС |  | 186,48 | 268,65 | 0 |
| 4 | Приобретение специализированной дробильной техники | 2024-2026 | Управление территории г. Ветлуги |  | 770.00 | 0 | 0 |
| Итого по программе |  |  |  | Всего | 1223,60 | 268,65 | 125,29 |

2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы.

Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

| Наименование индикатора | Единица измерения | Значение в 2024г. | Значение на 2025г. | Значение на 2026г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Количество контейнерных площадок, отвечающих санитарным требованиям | ед. | 88 | 108 | 130 |
| Количество приобретенных контейнеров и (или) бункеров | Ед. | 30 | 22 | 22 |
| Количество ликвидированных свалок и объектов размещения отходов | Ед. | 1 | 0 | 0 |
| Количество приобретенной специализированной техники для переработки древесных отходов | Ед. | 1 | 0 | 0 |
| Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов | проценты | 100 | 100 | 100 |

2.6. Меры правового регулирования Программы

Нормативно правовые акты принимаются по мере реализации Программы.

2.7. Данные о прогнозных расходах муниципальной программы  указаны в таблице 4.

2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов.

Информация по ресурсному обеспечению Программы отражается в таблицах 3 и 4.

Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Ветлужского муниципального округа.

(в ред. постановления администрации Ветлужского муниципального округа

Нижегородской области от 29.12.2023г. № 1028, от 31.07.2024г. №532, от 19.09.2024г. №687, от 28.12.2024г. №1031, от 30.07.2025г. №486,

от 26.12.2025г. №931, от 10.02.2026г. №78, от 16.02.2026г. №92)

| Статус | Подпрограмма муниципальной программы | муниципальный заказчик-координатор, соисполнители | Расходы по годам бюджета Ветлужского муниципального округа, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Наименование муниципальной программы | Улучшение экологической обстановки на территории Ветлужского муниципального округа | Всего | 1223,60 | 268,65 | 125,29 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор- администрация Ветлужского муниципального округа | 1223,60 | 268,65 | 125,29 |

Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы

"Улучшение экологической обстановки на территории Ветлужского муниципального округа" за счет всех источников

(в ред. постановления администрации Ветлужского муниципального округа

Нижегородской области от 29.12.2023г. № 1028, от 31.07.2024г. №532, от 19.09.2024г. №687, от 28.12.2024г. №1031, от 30.07.2025г. №486,

от 26.12.2025г. №931, от 10.02.2026г. №78, от 16.02.2026г. №92)

| Статус | Подпрограмма муниципальной программы | Муниципальный заказчик-координатор, соисполнители | Оценка расходов, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | всего |
| Муниципальная программы " Улучшение экологической обстановки на территории Ветлужского муниципального округа " |  | Всего, в том числе: | 23 880,80 | 14 770,52 | 2 505,69 | 41 157,01 |
|  |  | расходы областного бюджета | 22657,20 | 14 501,87 | 2 380,4 | 39 539,47 |
|  |  | расходы местного бюджета | 1223,60 | 268,65 | 125,29 | 1 617,54 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ##### Основное мероприятие 1 | #### Создание (обустройство) контейнерных площадок | Всего, в том числе: | 4 836,00 | 0 | 1 747,16 | 6 583,16 |
|  |  | расходы областного бюджета | 4 594,20 | 0 | 1 659,8 | 6 254,0 |
|  |  | расходы местного бюджета | 241,80 | 0 | 87,36 | 329,16 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ##### Основное мероприятие 2 | Приобретение контейнеров и (или) бункеров | Всего, в том числе: | 506,42 | 0 | 758,53 | 1 264,95 |
|  |  | расходы областного бюджета | 481,10 | 0 | 720,6 | 1 201,7 |
|  |  | расходы местного бюджета | 25,32 | 0 | 37,93 | 63,25 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ##### Основное мероприятие 3 | Ликвидация свалок и объектов размещения отходов | Всего, в том числе: | 14 688,38 | 14 770,52 | 0 | 29 458,9 |
|  |  | расходы областного бюджета | 14 501,90 | 14 501,87 | 0 | 29 003,77 |
|  |  | расходы местного бюджета | 186,48 | 268,65 | 0 | 455,13 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ##### Основное мероприятие 4 | Приобретение специализированной дробильной техники | Всего: | 3 850,00 | 0 | 0 | 3 850,00 |
|  |  | Расходы областного бюджета | 3 080,00 | 0 | 0 | 3 080,00 |
|  |  | Расходы местного бюджета | 770,00 | 0 | 0 | 770,00 |

Ожидаемые  результаты реализации Программы:

По итогам реализации Программы (в период с 2024 по 2026 годы):

-будет	обустроено	(создано)	66	контейнерные площадки	для	сбора	ТКО, отвечающих санитарным требованиям;

- закуплено 51 евроконтейнеров;

- ликвидирована 1 свалка;

- приобретена 1 дробильная техника.