Квартальный отчет о финансировании и итогах реализации

Муниципальной программы «Переселение граждан

из аварийного жилищного фонда на территории

Ветлужского муниципального округа Нижегородской области»

Таблица 1

Отчет об использовании бюджетных ассигнований

бюджета Ветлужского муниципального округа на реализацию

муниципальной программы за 4 квартал 2025 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2025 г. | сводная бюджетная роспись на отчетную дату 31.12.2025 | кассовое исполне-ние |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ветлужского муниципального округа Нижегородской области | Всего | 1 668,70 | 4 674,36 | 4 487,33 |
|  |  | Администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области | 1 668,70 | 4 674,36 | 4 487,33 |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области | 885,40 | 0,00 | 0,00 |
|  | Приобретение жилых помещений у застройщиков в строящихся домах | Администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Приобретение жилых помещений у застройщиков в домах, введенных в эксплуатацию | Администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области | 885,40 | 0,00 | 0,00 |
|  | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | Администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Строительство домов | Администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Выкуп жилых помещений у собственников | Администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2 | Реализация мероприятий, направленных на обеспечение переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Муниципальный заказчик – координатор: администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области, соисполнители: управление территории г. Ветлуги, территориальные отделы (по согласованию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3 | Субсидии на софинансирование разницы стоимости приобретения (строительства) жилых помещений, сложившейся между их рыночной стоимостью и использованной при расчетах объемов софинансирования по действующей региональной адресной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда, и на софинансирование разницы между фактической выкупной ценой за изымаемое жилое помещение и ценой установленной в рамках данной | Администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4 | Реализация мероприятий по сносу расселенных многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащие сносу, расположенные на территории Ветлужского муниципального округа | Администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области | 783,30 | 794,2 | 607,17 |
| Основное мероприятие И2 | Региональный проект «Жилье» | Администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области | 0,00 | 3 880,16 | 3 880,16 |
|  | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области | 0,00 | 3 008,44 | 3 008,44 |
|  | Софинансирование разницы стоимости жилых помещений между их фактической стоимостью и установленной в региональной адресной программе "Переселение граждан на территории Нижегородской области в период с 2024 по 2028 годы из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 г. до 1 января 2022 г." | Администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области | 0,00 | 871,72 | 871,72 |

* Для годового отчета – 31 декабря отчетного года.

** Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию основных мероприятий подпрограмм.

Ответственный исполнитель _______________ Белова Ю.Б.

(подпись)                    (ФИО)

Таблица 2

Информация

о расходах областного и местного бюджетов, федерального бюджета,

а также средств юридических лиц на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План*, тыс.руб. | Фактиче-ские расходы**, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наименование муниципальной программы | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ветлужского муниципального округа Нижегородской области | Всего | 129 026,06 | 128 839,03 |
|  |  | (1) федеральный бюджет | 48 243,50 | 48 243,50 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета Нижегородской области | 76 108,20 | 76 108,20 |
|  |  | (3) расходы местных бюджетов | 4 674,36 | 4 487,33 |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | (1) федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета Нижегородской области | 0,00 | 0,00 |
|  |  | (3) расходы местных бюджетов | 0,00 | 0,00 |
|  | Приобретение жилых помещений у застройщиков в строящихся домах | Всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | (1) федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета Нижегородской области | 0,00 | 0,00 |
|  |  | (3) расходы местных бюджетов | 0,00 | 0,00 |
|  | Приобретение жилых помещений у застройщиков в домах, введенных в эксплуатацию | Всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | (1) федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета Нижегородской области | 0,00 | 0,00 |
|  |  | (3) расходы местных бюджетов | 0,00 | 0,00 |
|  | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | Всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | (1) федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета Нижегородской области | 0,00 | 0,00 |
|  |  | (3) расходы местных бюджетов | 0,00 | 0,00 |
|  | Строительство домов | Всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | (1) федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета Нижегородской области | 0,00 | 0,00 |
|  |  | (3) расходы местных бюджетов | 0,00 | 0,00 |
|  | Выкуп жилых помещений у собственников | Всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | (1) федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета Нижегородской области | 0,00 | 0,00 |
|  |  | (3) расходы местных бюджетов | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2 | Реализация мероприятий, направленных на обеспечение переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | (1) федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета Нижегородской области | 0,00 | 0,00 |
|  |  | (3) расходы местных бюджетов | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3 | Субсидии на софинансирование разницы стоимости приобретения (строительства) жилых помещений, сложившейся между их рыночной стоимостью и использованной при расчетах объемов софинансирования по действующей региональной адресной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда, и на софинансирование разницы между фактической выкупной ценой за изымаемое жилое помещение и ценой установленной в рамках данной | Всего | 0,00 | 0,00 |
|  |  | (1) федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета Нижегородской области | 0,00 | 0,00 |
|  |  | (3) расходы местных бюджетов | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4 | Реализация мероприятий по сносу расселенных многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащие сносу, расположенные на территории Ветлужского муниципального округа | Всего | 3 179,35 | 2 992,32 |
|  |  | (1) федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета Нижегородской области | 2 385,15 | 2 385,15 |
|  |  | (3) расходы местных бюджетов | 794,2 | 607,17 |
| Основное мероприятие И2 | Региональный проект «Жилье» | Всего | 125 846,71 | 125 846,71 |
|  |  | (1) федеральный бюджет | 48 243,50 | 48 243,50 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета Нижегородской области | 73 723,05 | 72 723,05 |
|  |  | (3) расходы местных бюджетов | 3 880,16 | 3 880,16 |
|  | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Всего | 108 412,36 | 108 412,36 |
|  |  | (1) федеральный бюджет | 48 243,50 | 48 243,50 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета Нижегородской области | 57 160,42 | 57 160,42 |
|  |  | (3) расходы местных бюджетов | 3 008,44 | 3 008,44 |
|  | Софинансирование разницы стоимости жилых помещений между их фактической стоимостью и установленной в региональной адресной программе "Переселение граждан на территории Нижегородской области в период с 2024 по 2028 годы из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 г. до 1 января 2022 г." | Всего | 17 434,35 | 17 434,35 |
|  |  | (1) федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | (2) расходы областного бюджета Нижегородской области | 16 562,63 | 16 562,63 |
|  |  | (3) расходы местных бюджетов | 871,72 | 871,72 |

* В соответствии с муниципальной программой.

** Кассовые расходы  областного бюджета, местного бюджета, федерального бюджета и фактические расходы юридических лиц.

Ответственный исполнитель _______________ Белова Ю.Б.

(подпись)                       (ФИО)