Сводная форма

по оценке эффективности реализации подпрограммы

муниципальных программ

Наименование муниципальной программы:

"Развитие транспортной инфраструктуры  Ветлужского муниципального округа Нижегородской области"

Заказчик-координатор муниципальной программы: Администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области

Разработчик-координатор подпрограммы: администрация  Ветлужского муниципального округа Нижегородской области

Отчетный период:   2025 год

| Наименование критерия | Информация о расчете критерия | Значение критерия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| K1 пп - оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов) реализации подпрограмм | 9/9 | 1 |  |
| К2 пп - оценка степени соответствия запланированному уровню расходов | 43215,9/55909,3 | 0,77 |  |
| К3 пп - эффективность использования средств из всех источников финансирования | К1пп/К2пп | 1,3 |  |
| Ипп - оценка степени достижения индикаторов цели подпрограммы |  | 3,98 |  |
| К4 пп - оценка степени реализации подпрограммы | 3,98/5 | 0,8 |  |
| - коэффициент значимости подпрограммы (рассчитывается по подпрограмме с наибольшим объемом финансирования из бюджета округа) для достижения целей муниципальной программы | Ф1/Ф | 1 |  |
| - объем фактических расходов из бюджета округа (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы в отчетном году. |  | 43215,9 |  |
| Ф - объем фактических расходов из бюджета округа (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы. |  | 43215,9 |  |
| R пп - оценка эффективности реализации подпрограммы | К4пп*К3пп | 0,8х1,3= 1,04 |  |
| Эффективность реализации подпрограммы | Rпп≥0.9 | высокая |  |

Сводная форма

по оценке эффективности реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы:

"Развитие транспортной инфраструктуры  Ветлужского муниципального округа Нижегородской области"

Заказчик-координатор муниципальной программы: Администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области

Разработчик-координатор подпрограммы: администрация  Ветлужского муниципального округа Нижегородской области

Отчетный период:   2025 год

| Наименование критерия | Формула расчета критерия | Значение критерия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Имп 1- оценка степени достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы |  | 3,98 |  |
| К4 мп – степень реализации муниципальной программы |  | 0,8 |  |
| Rnn –эффективность реализации подпрограмм | (1,76+1,57+1,07)/3 | 1,04 |  |
| j- количество подпрограмм |  | 1 |  |
| - коэффициент значимости подпрограммы | Ф1 /Ф | 1 |  |
| R мп - оценка эффективности реализации муниципальной программы |  | 0,5х0,8+0,5х1,04х1/1 =0,92 |  |
| Эффективность реализации муниципальной программы | Rпп≥0.9 | высокая |  |  |