[bookmark: _GoBack]Квартальный тчет о финансировании и итогах реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Ветлужского муниципального округа Нижегородской области» 

за 2 квартал 2026 г. 
Таблица 1.1

Отчет об использовании бюджетных ассигнований
бюджета Ветлужского муниципального округа на реализацию 
муниципальной программы

	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы 
	Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор
	Местный бюджет расходы (тыс. руб.), годы

	
	
	
	сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2026 года
	сводная бюджетная роспись на 01.07.2026
	кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа
	Комплексное развитие систем коммунальной
инфраструктуры Ветлужского муниципального округа Нижегородской области 
на 2023-2025 годы
	всего
	10 411,00
	10764,30
	7314,11

	
	
	Администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области
	10 411,00
	10764,30
	7314,11

	Основное мероприятие
1. 
	Создание запасов материально-технических средств для проведения аварийно-восстановительных работ на объектах ЖКХ
	Администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области
	211,00
	211,00
	58,00

	Основное мероприятие
5.
	Предоставление субсидии муниципальным предприятиям коммунального хозяйства на финансовое обеспечение затрат, связанных с деятельностью предприятий, в целях восстановления платежеспособности

	Администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области
	10,200
	10,200
	7256,11



              * Для годового отчета – 31 декабря отчетного года.
** Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию основных мероприятий подпрограмм.



Ответственный исполнитель _______________ Суворова О.Н. 
                                                                                         (подпись)                                (ФИО)









Таблица 1.2
Информация 
о расходах областного и местного бюджетов, федерального бюджета, 
а также средств юридических лиц на реализацию 
муниципальной программы 
тыс.руб.
	Статус
	Наименование 
	Источники ресурсного обеспечения
	План*
	Фактиче-ские расходы**

	1
	2
	3
	4
	5

	Наименование муниципальной программы
	«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 
Ветлужского муниципального округа Нижегородской области
»
	Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) 
	10764,30
	7314,11

	
	
	(1) расходы областного бюджета Нижегородской области
	353,30
	0

	
	
	(2) расходы местного   бюджета 
	10411,00
	7314,11

	
	
	(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
	
	

	
	
	(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
	
	

	
	
	(5) федеральный бюджет 
	0
	0

	
	
	(6) юридические лица
	
	

	
	
	(7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
	
	

	Основное мероприятие 1. 

	Создание запасов материально-технических средств для проведения аварийно-восстановительных работ на объектах ЖКХ
	Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) 
	211,00
	58,00

	
	
	(1) расходы областного бюджета Нижегородской области
	0
	0

	
	
	(2) расходы местного бюджета
	211,00
	58,00

	
	
	(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
	
	

	
	
	(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
	
	

	
	
	(5) федеральный бюджет 
	0
	0

	
	
	(6) юридические лица
	
	

	
	
	(7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
	
	

	мероприятие 1.1. 









	Капитальный ремонт водопроводных сетей
	Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) 
	
	

	
	
	(1) расходы областного бюджета Нижегородской области
	
	

	
	
	(2) расходы местного бюджета
	
	

	
	
	(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
	
	

	
	
	(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
	
	

	
	
	(5) федеральный бюджет 
	
	

	
	
	(6) юридические лица
	
	

	
	
	(7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
	4,46
	1,1

	 мероприятие 1.2. 

	Капитальный ремонт канализационных сетей








	Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) 
	
	

	
	
	(1) расходы областного бюджета Нижегородской области
	
	

	
	
	(2) расходы местного бюджета
	
	

	
	
	(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
	
	

	
	
	(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
	
	

	
	
	(5) федеральный бюджет 
	
	

	
	
	(6) юридические лица
	
	

	
	
	(7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
	0,365
	0,1

	мероприятие 1.3. 

	Капитальный ремонт тепловых сетей
	Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) 
	
	

	
	
	(1) расходы областного бюджета Нижегородской области
	
	

	
	
	(2) расходы местного бюджета
	
	

	
	
	(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
	
	

	
	
	(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
	
	

	
	
	(5) федеральный бюджет 
	
	

	
	
	(6) юридические лица
	
	

	
	
	(7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
	7,2
	1,5

	мероприятие 1.4. 

	Текущий ремонт водопроводных сетей
	Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) 
	
	

	
	
	(1) расходы областного бюджета Нижегородской области
	
	

	
	
	(2) расходы местного бюджета
	
	

	
	
	(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
	
	

	
	
	(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
	
	

	
	
	(5) федеральный бюджет 
	
	

	
	
	(6) юридические лица
	
	

	
	
	(7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
	0,927
	0,3

	мероприятие 1.5. 

	Текущий ремонт канализационных сетей
	Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) 
	
	

	
	
	(1) расходы областного бюджета Нижегородской области
	
	

	
	
	(2) расходы местного бюджета
	
	

	
	
	(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
	
	

	
	
	(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
	
	

	
	
	(5) федеральный бюджет 
	
	

	
	
	(6) юридические лица
	
	

	
	
	(7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
	0,231
	0,1

	мероприятие 1.6. 

	Текущий ремонт тепловых сетей


	Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) 
	
	

	
	
	(1) расходы областного бюджета Нижегородской области
	
	

	
	
	(2) расходы местного бюджета
	
	

	
	
	(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
	
	

	
	
	(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
	
	

	
	
	(5) федеральный бюджет 
	
	

	
	
	(6) юридические лица
	
	

	
	
	(7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
	2,6
	0,2

	Основное мероприятие 2. 
	Предоставление субсидии муниципальным предприятиям коммунального хозяйства 
	Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) 
	10200,00
	7256,11

	
	
	(1) расходы областного бюджета Нижегородской области
	
	

	
	
	(2) расходы местного бюджета
	
	

	
	
	(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
	0
	0

	
	
	(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
	0
	0

	
	
	(5) федеральный бюджет 
	0
	0

	
	
	(6) юридические лица
	0
	0

	
	
	(7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
	0
	0




* В соответствии с муниципальной программой.
** Кассовые расходы областного бюджета, местного бюджета, федерального бюджета и фактические расходы юридических лиц.

Ответственный исполнитель _______________ Суворова О.Н. 
                                                                                    (подпись)                        (ФИ


Таблица 2
Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм 
муниципальной программы

	№
п/п
	Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов)
	Ответственный исполни
тель
	Плановый срок
	Фактический срок
	Непосредственные результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные значения (тыс.руб.)
	достигнутые значения (тыс.руб.)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основное мероприятие 1.










	Создание запасов материально-технических средств для проведения аварийно-восстановительных работ на объектах ЖКХ

	Администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области
	01.01.2026
	31.07.2026
	01.01.2026
	31.07.2026
	211,00
	58,00
	нет

	Мероприятие 1.1
	
Капитальный ремонт водопроводныхсетей


	Администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области
	01.01.2026
	31.07.2026
	01.01.2026
	31.07.2026
	4,46
	1,1
	нет

	Мероприятие 1.2
	Капитальный ремонт канализационных сетей
	Администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области
	01.01.2026
	31.07.2026
	01.01.2026
	31.07.2026
	0,365
	0,1
	нет

	Мероприятие 1.3












	Капитальный ремонт тепловых сетей
	Администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области


	01.01.2026
	31.07.2026
	01.01.2026
	31.07.2026
	7,2
	1,5
	нет

	Мероприятие 1.4
	Текущий ремонт водопроводных сетей
	Администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области
	01.01.2026
	31.07.2026
	01.01.2026
	31.07.2026
	0,927
	0,3
	нет

	Мероприятие 1.5
	Текущий ремонт канализационных сетей
	Администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области
	01.01.2026
	31.07.2026
	01.01.2026
	31.07.2026
	0,231
	0,1
	нет

	Мероприятие 1.6










	Текущий ремонт тепловых сетей
	Администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области
	01.01.2026
	31.07.2026
	01.01.2026
	31.07.2026
	2,6
	0,2
	нет

	Основное мероприятие 5










	Предоставление субсидии муниципальным предприятиям коммунального хозяйства 
	Администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области
	01.01.2026
	31.07.2026
	01.01.2026
	31.07.2026
	10200,00
	7256,11
	нет






Ответственный исполнитель _______________ ____Суворова О.Н. 
                                                                                         (подпись)                                (ФИО)










Таблица 3
Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм 
муниципальной программы

	№
п/п
	Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов)
	Ответственный исполни
тель
	Плановый срок
	Фактический срок
	Непосредственные результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные значения 
	достигнутые значения 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Среднегодовая протяженность сетей водоснабжения
	Администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области
	01.01.2026
	31.07.2026
	01.01.2026
	31.07.2026
	72,2

	72,2
	нет

	2
	Количество повреждений на сети водоснабжения
	Администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области
	01.01.2026
	31.07.2026
	01.01.2026
	31.07.2026
	0
	0
	нет

	3
	Среднегодовая протяженность сетей теплоснабжения
	Администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области
	01.01.2026
	31.07.2026
	01.01.2026
	31.07.2026
	37,1
	37,1
	нет

	4
	Количество повреждений на сети теплоснабжения
	Администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области
	01.01.2026
	31.07.2026
	01.01.2026
	31.07.2026
	0
	0
	нет

	5
	Среднегодовая протяженность сетей водоотведения
	Администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области
	01.01.2026
	31.07.2026
	01.01.2026
	31.07.2026
	35,4
	35,4
	нет

	6
	Количество повреждений на сети водоотведения
	Администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области
	01.01.2026
	31.07.2026
	01.01.2026
	31.07.2026
	0
	0
	нет

	7
	Мероприятия по доведению до нормативных проектных показателей сточных вод
	Администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области
	01.01.2026
	31.07.2026
	01.01.2026
	31.07.2026
	3
	3
	нет





Ответственный исполнитель _______________ ____Суворова О.Н. 
                                                                                         (подпись)                                (ФИО)


Таблица 4
Сведения о достижении значений индикаторов и 
непосредственных результатов

	№
п/п
	Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) 
	Ед.измерения
	Значение индикатора достижения цели/ непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы 
	Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года

	
	
	
	год, предшествующий отчетному
	отчетный год
	

	
	
	
	
	План*
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Ветлужского муниципального округа Нижегородской области на 2023-2025 годы»

	1
	Среднегодовая протяженность сетей водоснабжения
	км.
	72,2
	72,2
	72,2
	

	2
	Снижение количества повреждений на сети водоснабжения
	ед.
	24
	6
	5
	

	3
	Среднегодовая протяженность сетей теплоснабжения
	км.
	37,1
	37,1
	37,1
	

	4
	Снижение количества повреждений на сети теплоснабжения
	ед.
	5
	4
	3
	

	5
	Среднегодовая протяженность сетей водоотведения
	км.
	35,4
	35,4
	35,4
	

	6
	Снижение количества повреждений на сети водоотведения
	ед.
	0
	5
	4
	

	7
	Мероприятия по доведению до нормативных проектных показателей сточных вод
	ед.
	0
	3
	3
	



Примечание: План* - с отчетов по кап. и тек. ремонтам (количество запланированных мероприятий)

Ответственный исполнитель _______________ ____Суворова О.Н. 
                                                                                         (подпись)                                (ФИО)


