Квартальный тчет о финансировании и итогах реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Ветлужского муниципального округа Нижегородской области»

за 2 квартал 2026 г.

Таблица 1.1

Отчет об использовании бюджетных ассигнований

бюджета Ветлужского муниципального округа на реализацию

муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Местный бюджет расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2026 года | сводная бюджетная роспись на 01.07.2026 | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Ветлужского муниципального округа Нижегородской области на 2023-2025 годы | всего | 10 411,00 | 10764,30 | 7314,11 |
|  |  | Администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области | 10 411,00 | 10764,30 | 7314,11 |
| Основное мероприятие 1. | Создание запасов материально-технических средств для проведения аварийно-восстановительных работ на объектах ЖКХ | Администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области | 211,00 | 211,00 | 58,00 |
| Основное мероприятие 5. | Предоставление субсидии муниципальным предприятиям коммунального хозяйства на финансовое обеспечение затрат, связанных с деятельностью предприятий, в целях восстановления платежеспособности | Администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области | 10,200 | 10,200 | 7256,11 |

* Для годового отчета – 31 декабря отчетного года.

** Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию основных мероприятий подпрограмм.

Ответственный исполнитель _______________ Суворова О.Н.

(подпись)                                (ФИО)

Таблица 1.2

Информация

о расходах областного и местного бюджетов, федерального бюджета,

а также средств юридических лиц на реализацию

муниципальной программы

тыс.руб.

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План* | Фактиче-ские расходы** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наименование муниципальной программы | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Ветлужского муниципального округа Нижегородской области » | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) | 10764,30 | 7314,11 |
|  |  | (1) расходы областного бюджета Нижегородской области | 353,30 | 0 |
|  |  | (2) расходы местного бюджета | 10411,00 | 7314,11 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  |  | (5) федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | (6) юридические лица |  |  |
|  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |
| Основное мероприятие 1. | Создание запасов материально-технических средств для проведения аварийно-восстановительных работ на объектах ЖКХ | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) | 211,00 | 58,00 |
|  |  | (1) расходы областного бюджета Нижегородской области | 0 | 0 |
|  |  | (2) расходы местного бюджета | 211,00 | 58,00 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  |  | (5) федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | (6) юридические лица |  |  |
|  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |
| мероприятие 1.1. | Капитальный ремонт водопроводных сетей | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) |  |  |
|  |  | (1) расходы областного бюджета Нижегородской области |  |  |
|  |  | (2) расходы местного бюджета |  |  |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  |  | (5) федеральный бюджет |  |  |
|  |  | (6) юридические лица |  |  |
|  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 4,46 | 1,1 |
| мероприятие 1.2. | Капитальный ремонт канализационных сетей | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) |  |  |
|  |  | (1) расходы областного бюджета Нижегородской области |  |  |
|  |  | (2) расходы местного бюджета |  |  |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  |  | (5) федеральный бюджет |  |  |
|  |  | (6) юридические лица |  |  |
|  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,365 | 0,1 |
| мероприятие 1.3. | Капитальный ремонт тепловых сетей | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) |  |  |
|  |  | (1) расходы областного бюджета Нижегородской области |  |  |
|  |  | (2) расходы местного бюджета |  |  |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  |  | (5) федеральный бюджет |  |  |
|  |  | (6) юридические лица |  |  |
|  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 7,2 | 1,5 |
| мероприятие 1.4. | Текущий ремонт водопроводных сетей | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) |  |  |
|  |  | (1) расходы областного бюджета Нижегородской области |  |  |
|  |  | (2) расходы местного бюджета |  |  |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  |  | (5) федеральный бюджет |  |  |
|  |  | (6) юридические лица |  |  |
|  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,927 | 0,3 |
| мероприятие 1.5. | Текущий ремонт канализационных сетей | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) |  |  |
|  |  | (1) расходы областного бюджета Нижегородской области |  |  |
|  |  | (2) расходы местного бюджета |  |  |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  |  | (5) федеральный бюджет |  |  |
|  |  | (6) юридические лица |  |  |
|  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0,231 | 0,1 |
| мероприятие 1.6. | Текущий ремонт тепловых сетей | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) |  |  |
|  |  | (1) расходы областного бюджета Нижегородской области |  |  |
|  |  | (2) расходы местного бюджета |  |  |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  |  | (5) федеральный бюджет |  |  |
|  |  | (6) юридические лица |  |  |
|  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 2,6 | 0,2 |
| Основное мероприятие 2. | Предоставление субсидии муниципальным предприятиям коммунального хозяйства | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) | 10200,00 | 7256,11 |
|  |  | (1) расходы областного бюджета Нижегородской области |  |  |
|  |  | (2) расходы местного бюджета |  |  |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0 | 0 |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 |
|  |  | (5) федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | (6) юридические лица | 0 | 0 |
|  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 | 0 |

* В соответствии с муниципальной программой.

** Кассовые расходы областного бюджета, местного бюджета, федерального бюджета и фактические расходы юридических лиц.

Ответственный исполнитель _______________ Суворова О.Н.

(подпись)                        (ФИ

Таблица 2

Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм

муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполни тель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения (тыс.руб.) | достигнутые значения (тыс.руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Основное мероприятие 1. | Создание запасов материально-технических средств для проведения аварийно-восстановительных работ на объектах ЖКХ | Администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.07.2026 | 01.01.2026 | 31.07.2026 | 211,00 | 58,00 | нет |
| Мероприятие 1.1 | Капитальный ремонт водопроводныхсетей | Администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.07.2026 | 01.01.2026 | 31.07.2026 | 4,46 | 1,1 | нет |
| Мероприятие 1.2 | Капитальный ремонт канализационных сетей | Администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.07.2026 | 01.01.2026 | 31.07.2026 | 0,365 | 0,1 | нет |
| Мероприятие 1.3 | Капитальный ремонт тепловых сетей | Администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.07.2026 | 01.01.2026 | 31.07.2026 | 7,2 | 1,5 | нет |
| Мероприятие 1.4 | Текущий ремонт водопроводных сетей | Администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.07.2026 | 01.01.2026 | 31.07.2026 | 0,927 | 0,3 | нет |
| Мероприятие 1.5 | Текущий ремонт канализационных сетей | Администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.07.2026 | 01.01.2026 | 31.07.2026 | 0,231 | 0,1 | нет |
| Мероприятие 1.6 | Текущий ремонт тепловых сетей | Администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.07.2026 | 01.01.2026 | 31.07.2026 | 2,6 | 0,2 | нет |
| Основное мероприятие 5 | Предоставление субсидии муниципальным предприятиям коммунального хозяйства | Администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.07.2026 | 01.01.2026 | 31.07.2026 | 10200,00 | 7256,11 | нет |

Ответственный исполнитель _______________ ____Суворова О.Н.

(подпись)                                (ФИО)

Таблица 3

Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм

муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполни тель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Среднегодовая протяженность сетей водоснабжения | Администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.07.2026 | 01.01.2026 | 31.07.2026 | 72,2 | 72,2 | нет |
| 2 | Количество повреждений на сети водоснабжения | Администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.07.2026 | 01.01.2026 | 31.07.2026 | 0 | 0 | нет |
| 3 | Среднегодовая протяженность сетей теплоснабжения | Администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.07.2026 | 01.01.2026 | 31.07.2026 | 37,1 | 37,1 | нет |
| 4 | Количество повреждений на сети теплоснабжения | Администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.07.2026 | 01.01.2026 | 31.07.2026 | 0 | 0 | нет |
| 5 | Среднегодовая протяженность сетей водоотведения | Администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.07.2026 | 01.01.2026 | 31.07.2026 | 35,4 | 35,4 | нет |
| 6 | Количество повреждений на сети водоотведения | Администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.07.2026 | 01.01.2026 | 31.07.2026 | 0 | 0 | нет |
| 7 | Мероприятия по доведению до нормативных проектных показателей сточных вод | Администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области | 01.01.2026 | 31.07.2026 | 01.01.2026 | 31.07.2026 | 3 | 3 | нет |

Ответственный исполнитель _______________ ____Суворова О.Н.

(подпись)                                (ФИО)

Таблица 4

Сведения о достижении значений индикаторов и

непосредственных результатов

| № п/п | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед.измерения | Значение индикатора достижения цели/ непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План* | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Ветлужского муниципального округа Нижегородской области на 2023-2025 годы» |  |  |  |  |  |
| 1 | Среднегодовая протяженность сетей водоснабжения | км. | 72,2 | 72,2 | 72,2 |  |
| 2 | Снижение количества повреждений на сети водоснабжения | ед. | 24 | 6 | 5 |  |
| 3 | Среднегодовая протяженность сетей теплоснабжения | км. | 37,1 | 37,1 | 37,1 |  |
| 4 | Снижение количества повреждений на сети теплоснабжения | ед. | 5 | 4 | 3 |  |
| 5 | Среднегодовая протяженность сетей водоотведения | км. | 35,4 | 35,4 | 35,4 |  |
| 6 | Снижение количества повреждений на сети водоотведения | ед. | 0 | 5 | 4 |  |
| 7 | Мероприятия по доведению до нормативных проектных показателей сточных вод | ед. | 0 | 3 | 3 |  |

Примечание: План* - с отчетов по кап. и тек. ремонтам (количество запланированных мероприятий)

Ответственный исполнитель _______________ ____Суворова О.Н.

(подпись)                                (ФИО)