 
[image: image2.png]54
A’&

-




СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ВЕТЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
29 апреля 2026 года








 № 42
О реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ветлужского муниципального округа Нижегородской области» в 2025 году

Заслушав и обсудив информацию о реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ветлужского муниципального округа Нижегородской области» в 2025 году, Совет депутатов решил: 

1.Принять к сведению информацию о реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ветлужского муниципального округа Нижегородской области» в 2025 году (информация прилагается).

2. Обнародовать настоящее решение путем размещения в общедоступных местах и на официальном сайте администрации Ветлужского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в законную силу со дня обнародования.

Председатель Совета депутатов 


_______________ В.С. Головин

Информация о реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ветлужского муниципального округа Нижегородской области» в 2025 году

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ветлужского муниципального округа Нижегородской области» была утверждена постановлением администрации Ветлужского муниципального района Нижегородской области от 26 декабря 2022 года № 806.

Основная цель программы: 
финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2022 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Основные задачи:

1) Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Ветлужского муниципального округа Нижегородской области;

2) Переселение граждан из жилых помещений, находящихся в аварийных многоквартирных домах, в благоустроенные жилые помещения в возможно сжатые сроки;

3) Ликвидация (реконструкция) аварийных многоквартирных домов;

4) 
Использование освободившихся земельных участков после сноса аварийных многоквартирных домов участниками Программы под строительство новых объектов недвижимости по итогам реализации Программы;

5) Развитие жилищного строительства.

	В 2025 году для реализации данной программы израсходовано 128,8 млн. руб.:

Мероприятие

Местный бюджет

Областной бюджет

Федеральный бюджет

на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

3,0 млн.руб.

57,2 млн.руб.

48,2 

млн.руб.

на софинансирование разницы стоимости приобретения (строительства) жилых помещений, сложившейся между их рыночной стоимостью и использованной при расчетах объемов софинансирования по действующей программе

0,9 млн.руб.

16,6 млн.руб.

-

на реализацию мероприятий по сносу расселенных многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащие сносу

0,6 млн.руб.

2,4 млн.руб.

-




В 2025 году были выполнены следующие мероприятия программы:

- в рамках 1 этапа программы 2024-2030 приобретены 24 жилых помещения (квартиры) в г. Ветлуга для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- в рамках 1 этапа программы 2024-2030 произведена выплата возмещения за изымаемые аварийные жилые помещения (на 10 жилых помещений);

- снесено 7 расселенных многоквартирных домов, признанных аварийными.

[image: image1]