Сводная форма

по оценке эффективности реализации

муниципальных программ

Наименование муниципальной программы:

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Ветлужского муниципального округа Нижегородской области на 2023-2025 годы»

Заказчик-координатор муниципальной программы:

Администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области

Отчетный период: 2025 год

| Наименование критерия | Информация о расчете критерия | Значение критерия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| K1 пп - оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов) реализации подпрограмм | 3/3 | 1 |  |
| К2 пп - оценка степени соответствия запланированному уровню расходов | 21400,1/21414,2 | 1 |  |
| К3 пп - эффективность использования средств из всех источников финансирования | К1пп/К2пп | 1 |  |
| Ипп - оценка степени достижения индикаторов цели подпрограммы |  | 1 1 1 0,8 0,8 0,8 |  |
| К4 пп - оценка степени реализации подпрограммы |  | 5,4/6=0,9 |  |
| R пп - оценка эффективности реализации подпрограммы | К4пп*К3пп | 0,9*1=0,9 |  |
| Эффективность реализации подпрограммы | R≥0,9 | высокая |  |  |

Сводная форма

по оценке эффективности реализации

муниципальных программ

Наименование муниципальной программы:

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Ветлужского муниципального округа Нижегородской области на 2023-2025 годы»

Заказчик-координатор муниципальной программы:

Администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области

Отчетный период: 2025 год

| Наименование критерия | Формула расчета критерия | Значение критерия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Имп 1- оценка степени достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы |  | 5,4 |  |
| - эффективность использования средств из всех источников финансирования | К1пп/К2пп | 1 |  |
| К4 мп – степень реализации муниципальной программы |  | 0,9 |  |
| Rnn –эффективность реализации подпрограмм |  | 0,9 |  |
| - коэффициент значимости подпрограммы |  | 1 |  |
| R мп - оценка эффективности реализации муниципальной программы |  | 0,5*0,9+0,5*0,9*1/1=0,9 |  |
| Эффективность реализации муниципальной программы | R≥0,9 | высокая |  |