Сводная форма

по оценке эффективности реализации подпрограммы

муниципальных программ

Наименование муниципальной программы:

«Развитие пассажирского автотранспорта на территории Ветлужского муниципального округа Нижегородской области»

Заказчик-координатор муниципальной программы: Администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области

Наименование подпрограммы :  нет

Разработчик-координатор подпрограммы: нет

Отчетный период:   2025 год

| Наименование критерия | Информация о расчете критерия | Значение критерия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| K1 пп - оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов) реализации подпрограмм | 12/12 | 1 |  |
| К2 пп - оценка степени соответствия запланированному уровню расходов | 24651,0/24651,0 | 1 |  |
| К3 пп - эффективность использования средств из всех источников финансирования | К1пп/К2пп | 1 |  |
| Ипп - оценка степени достижения индикаторов цели подпрограммы | 25/31,3 16/16 1,3/1,17 | 0,8 1 1,1 |  |
| К4 пп - оценка степени реализации подпрограммы |  | 0,8+1+1,1 =2,9/3=0,97 |  |
| R пп - оценка эффективности реализации подпрограммы | К4пп*К3пп | 0,97*1=0,97 |  |
| Эффективность реализации подпрограммы | R≥0,9 | высокая |  |  |

Сводная форма

по оценке эффективности реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы:

«Развитие пассажирского автотранспорта на территории Ветлужского муниципального округа Нижегородской области»

Заказчик-координатор муниципальной программы: Администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области

Наименование подпрограммы :  нет

Разработчик-координатор подпрограммы: нет

Отчетный период:   2025 год

| Наименование критерия | Формула расчета критерия | Значение критерия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Имп 1- оценка степени достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы |  | 2,9 |  |
| - эффективность использования средств из всех источников финансирования | К1пп/К2пп | 1 |  |
| К4 мп – степень реализации муниципальной программы |  | 0,97 |  |
| Rnn –эффективность реализации подпрограмм |  | 0,97 |  |
| - коэффициент значимости подпрограммы | 20831,7/20831,7 | 1 |  |
| R мп - оценка эффективности реализации муниципальной программы |  | 0,5*0,97+0,5*0,97*1/1=0,98 |  |
| Эффективность реализации муниципальной программы | R≥0,9 | высокая |  |